МнКардио мобайл апп — техникийн шаардлагын гүйцэтгэл

"Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага"-ын дагуу · 2026-09-15-ны байдлаар · Гүйцэтгэгч: ITsystem

| Нийт шаардлага | Хийгдсэн | Хэсэгчлэн | Хийгдээгүй |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 37 | 17 | 9 |

Хийгдсэн — ажиллаж байгаа. Хэсэгчлэн — нэг хэсэг нь хийгдсэн, эсвэл сервер талд бэлэн боловч апп холбогдоогүй / тохиргоогоор унтраалттай / ЗСҮТ-ийн шийдвэр хүлээж буй. Хийгдээгүй — эхлээгүй эсвэл гадны гэрээ, шийдвэр хүлээж буй.

| № | Бүлэг | Шаардлага | Одоогийн байдал |
| --- | --- | --- | --- |
| Нэг. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА |  |  |  |
| 1.1 | Зохиогчийн эрх | Программ хангамж, өгөгдлийн сан болон ашиглаж буй бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь оюуны өмч, зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй байх | Хийгдсэн Ашигласан 124 сангийн лицензийн жагсаалт гаргасан — бүгд BSD/MIT/Apache, GPL байхгүй. Аппад "Нээлттэй эхийн лиценз" хуудас бий. |
| 1.2 | Хэрэглэгч | Хэрэглэгчийн хандах эрхийн удирдлагатай байх (хэрэглэгч тус бүрээр үйлдлийг тохируулдаг байх) | Хэсэгчлэн Апп эрхийн жагсаалтыг уншиж, хаалттай цэсийг нууна. Сервер талд эмчийн эрхийн матриц хоосон, горим унтраалттай тул одоогоор бүх эмч бүрэн эрхтэй. |
|  |  | Хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр эрүүл мэндийн ажилтны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн кодтой уялдсан байх | Хэсэгчлэн Серверт лицензийн кодын шалгалт хийгдсэн боловч унтраалттай. 660 байгууллагад код бүртгэгдээгүй тул асаавал эмч нар нэвтэрч чадахгүй. Кодын эх сурвалжийг ЗСҮТ шийдэх. |
|  |  | Нууцад хамаарах мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах эрхийг тусгайлан тохируулдаг байх | Хэсэгчлэн Серверт "анхааруулах" горимд. Апп нууцлагдсан шинжилгээг "харах эрхгүй" гэж зөв харуулдаг болсон. Нууцын ангилал, эрхийн матрицыг ЗСҮТ батлах шаардлагатай. |
|  |  | Хэрэглэгч нууц үгээ мартсан тохиолдолд админы дэмжлэггүйгээр сэргээх боломжтой байх | Хийгдсэн Имэйлээр сэргээх код авч шинэ нууц үг тохируулна. |
|  |  | Үйлчлүүлэгчийн бүртгэл үүсгэх, шинэчлэхэд шаардлагатай мэдээллийг ХУР-аас татдаг байх | Хийгдээгүй ХУР-ын эрх, түлхүүр ЗСҮТ-аас ирээгүй. Одоогоор зөвхөн туршилтын холболт. |
|  |  | Эмчилгээнээс бусад зорилгоор хувийн мэдээлэлд хандахад мэдээллийн эзэн, асран хамгаалагчаас "Зөвшөөрөл" авах | Хэсэгчлэн Аппад зөвшөөрөл өгөх, цуцлах дэлгэц нэмэгдлээ. Серверт тохиргоогоор унтраалттай, зөвшөөрлийн текстийг ЗСҮТ батлаагүй. |
|  |  | Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэлд хандсан үед "Мэдэгдэл" хүргэдэг байх | Хэсэгчлэн Хандалт бүр бүртгэгдэж, аппад "Хандалтын түүх" дэлгэц нэмэгдлээ. Мэдэгдэл илгээх бодлого (хандах бүрт / өдрийн нэгтгэл) ЗСҮТ-ийн шийдвэр хүлээж байна. |
| 1.3 | Программ хангамжийн ажиллагаа ба UI/UX | Программ хангамжийн хөгжүүлэлтийн орчин буюу туршилтын орчныг бүрдүүлсэн байх | Хийгдсэн Туршилтын сервер mncardio.itsystem.mn ажиллаж байна. |
|  |  | Эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон цагийн улсын эталоныг ашигласан байх | Хэсэгчлэн Сервер цагаа өгдөг болсон, бүртгэлийн цагийг сервер тавьдаг. Улсын эталон NTP хостыг ЗСҮТ өгөөгүй тул тохируулаагүй. |
|  |  | Программ хангамжийн "интерфэйс" нь монгол хэл дээр байх | Хийгдсэн Апп бүхэлдээ монгол хэлээр. |
|  |  | Цахим гарын үсгийг дэмждэг байх | Хийгдээгүй ДАН-ы гэрээ хүлээгдэж байна. |
|  |  | Мэдээллийг хугацааны интервал (өгөгдсөн хугацааны хооронд)-аар хайдаг байх | Хийгдсэн Үзлэг, тэмдэглэл, тайлан дээр хугацаагаар шүүнэ. |
|  |  | Хэрэглэгчийн тодорхойлсон бүх төрлийн талбарын утгаар хайлт хийдэг байх (үйлчлүүлэгчээр, өвчнөөр, оношоор, эмчээр гэх мэт) | Хийгдсэн Регистр, нэр, онош, ICD код, эмч, хугацаагаар хайна. Аппад ICD-10 сонгох цонх нэмэгдсэн. |
|  |  | Администратор нь программ хангамжийн бүтцийн тохиргоог боломжит түвшинд удирддаг байх | Хэсэгчлэн Вэб админаар сонголтын жагсаалт, дасгалын каталог, аппын тохиргоо удирдана. Апп үйлчилгээний нөхцөлийг серверээс уншдаг болсон. Тохиргооны утгууд хоосон хэвээр. |
|  |  | Мэдээллийг хууль, журамд заасан хугацаагаар нөөцөлдөг байх (Backup) | Хэсэгчлэн Нөөцлөлтийн бүртгэл, админы дэлгэц хийгдсэн. АНХААР: шөнийн нөөцлөлт 2026-09-10-наас хойш бүтэлгүйтэж байгааг илрүүлсэн — сисадмин шалгах. Хадгалах хугацаа, өөр газрын хуулбар тодорхойлогдоогүй. |
|  |  | Программ хангамжийн тохиргооны болон суурилуулалт, хэрэглэгчийн гарын авлагатай байх | Хэсэгчлэн Хэрэглэгчийн гарын авлага (эмч, үйлчлүүлэгч), хөгжүүлэгчийн суулгах заавар бэлэн. Албан ёсоор хүлээлгэн өгөх хувилбар хийгдээгүй. |
|  |  | Үйлчилгээний нөхцөлийг тодорхойлсон байх | Хийгдсэн Аппад "Үйлчилгээний нөхцөл" хуудас бий. Текстийг ЗСҮТ-ийн хуулийн хэлтэс батлах. |
|  |  | Төрийн мэдээлэл солилцооны үндсэн систем (ХУР)-тэй холбогдсон байх (мэдээлэл нийлүүлэх, хүлээн авах) | Хийгдээгүй ХУР-ын эрх, түлхүүр хүлээгдэж байна. |
|  |  | Эрүүл мэндийн салбарын мэдээлэл солилцооны системтэй стандартын дагуу холбогдсон байх | Хэсэгчлэн FHIR-ийн Patient, Condition, Encounter, Observation хийгдсэн (унтраалттай). ЭМХТ-тэй холболтын интерфейсийн тодорхойлолт хүлээгдэж байна. |
|  |  | Сервисийн оролт, гаралтыг тодорхойлсон бичиг баримттай байх | Хийгдсэн API баримт, Postman цуглуулга, мобайл хөгжүүлэгчид өгөх гэрээний баримтууд. |
| 1.4 | Мэдээллийн ангилал, код, тайлбар, кодчилол | Нэгдсэн ангилал, код, тайлбар болон олон улсын стандарт, кодчилол (ICD, FHIR/HL7, SNOMED CT, LOINC)-ыг дагаж мөрдсөн байх | Хэсэгчлэн ICD-10, ICD-9 ашиглагддаг, FHIR-ийн 4 нөөц бэлэн. 29 LOINC код бэлтгэсэн боловч лабораторийн тал баталгаажуулаагүй тул ашиглагдахгүй байна. SNOMED CT хийгдээгүй. |
| 1.5 |  | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийг нэгдсэн мэдээллийн сангаас татах боломжтой байх | Хийгдээгүй Нэгдсэн сангийн хандалт хүлээгдэж байна. |
| 1.6 |  | Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн кодчиллыг даатгалын мэдээллийн сангаас татах боломжтой байх | Хийгдсэн Эмч үйлчлүүлэгчийн картаас онош сонгож, даатгалаар хөнгөлөгдөх эмийн жагсаалтыг харна. |
| 1.7 | Аюулгүй байдал | Программ хангамжид кибер аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн байх | Хийгдээгүй Туршилтын үе шатанд хийгдэнэ. Мэдэгдэж байсан цоорхойнуудыг хаах дотоод засварууд хийгдсэн. |
|  |  | Программ хангамжид мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийлгэсэн байх | Хийгдээгүй Эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх. |
| 1.8 | Тайлан | Батлагдсан маягтын дагуу тайлан, мэдээг гаргадаг байх | Хийгдээгүй Батлагдсан маягтыг ЗСҮТ өгөөгүй. Одоогоор товч тоон тайлан. |
|  |  | Тайлан, мэдээллийг XLS, TXT гм олон төрлийн файлын форматаар татан авах, хэвлэх боломжтой байх | Хийгдсэн Апп: Excel, CSV, TXT татаж хуваалцах/хэвлэх. Сервер: тэмдэглэл, үзлэг, тайлангийн экспорт ба үзлэгийн PDF. |
|  |  | Мэдээллийн сангаас гарах мэдээлэлд эх сурвалжийг тогтоох тэмдэглэгээтэй байх | Хийгдсэн Файл бүрт байгууллага, мэдээллийн сан, гаргасан хүн, хугацаа, огноо бичигдэнэ. |
|  |  | Тусламж, үйлчилгээний төрлөөр өртөг, зардлыг тооцоолох боломжтой байх | Хийгдээгүй Тарифын жагсаалт, аргачлал хүлээгдэж байна. |
| Хоёр. СИСТЕМИЙН ТУСГАЙ ШААРДЛАГА |  |  |  |
| 2.1 |  | Андройд болон IOS үйлдлийн систем дээр ажилладаг байна | Хийгдсэн iPhone дээр туршсан. Android хувилбар бүтэж эмулятор дээр ажилласан. |
|  |  | МнКардио системтэй холбогдож ажиллах буюу backend системтэй холбогдож ажиллах | Хийгдсэн МнКардио backend-тэй холбогдсон. |
|  |  | Мобайл апп нь эмч болон үйлчлүүлэгч гэсэн нэвтрэх хэсэгтэй байна | Хийгдсэн |
|  | Эмчийн модуль | Миний үзлэгүүд | Хийгдсэн Жагсаалт, хайлт, дэлгэрэнгүй. |
|  |  | Миний хяналт | Хийгдсэн Хяналтад авах/хасах, хэмжилтийн график. |
|  |  | Миний зөвлөгөө | Хийгдсэн Тасалбар бичих, нийтлэх, сэтгэгдэл, файл, урсгал. |
|  |  | Миний тайлан | Хийгдсэн Тоон үзүүлэлт, түгээмэл онош, Excel/CSV/TXT. |
|  |  | Үйлчлүүлэгч модулийн (Эрсдэл, цахим үзлэг, Сэргээн засах) модулийг харах боломжтой байна | Хийгдсэн Үзлэг, хэмжилт, цахим үзлэг, эрсдэл, шинжилгээ, сэргээн засах бүгд эмчийн аппаас харагдана. |
|  | Үйлчлүүлэгчийн модуль | 2.1 Миний бүртгэл | Хийгдсэн Эмнэлэгт бүртгэгдсэн мэдээлэл (ХУР-аас татахгүй). |
|  |  | 2.2 Миний тэмдэглэл /Өдөр тутмын ЭМ-ийн бүртгэл/ | Хийгдсэн Даралт (дээд, доод), судас, жин, INR, график. |
|  |  | 2.3 Эмчээс асуух асуулт | Хийгдсэн Текст, зураг, баримт, дуу бичлэг хавсаргаж асууна. Эмч аппаасаа хариулна. |
|  |  | 2.4 Эмчийн зөвлөгөө | Хийгдсэн |
|  |  | 2.5 Эрсдэл үнэлгээ /ЗСӨ/ | Хэсэгчлэн Эрсдэлийн хүчин зүйлс харагдана. Оноо, ангиллын аргачлалыг ЗСҮТ батлаагүй. |
|  |  | 2.6 Цахим үзлэг | Хийгдсэн Хүсэлт, цаг товлолт, цуцлалт, видео холбоос хоёр талд ажиллана. Видео дуудлагын платформыг ЗСҮТ сонгоно. |
|  |  | 2.7 Сэргээн засах, дасгал хөдөлгөөн | Хэсэгчлэн Дасгал, амин үзүүлэлт, үнэлгээ, үнэлгээний түүх ажиллана. Эмч аппаасаа үнэлгээ бичнэ. 39 дасгалын нэр түр, видео байхгүй. |
|  |  | Админ удирдлагын хэсэг нь веб интерфейстэй байх ба хөгжүүлэгчийн оролцоогүйгээр мэдээлэл шинэчлэх засварлах боломжтой байна | Хэсэгчлэн МнКардио вэб админ, мобайлын тохиргооны хүснэгт нэмэгдсэн. Утгуудыг (дэлгүүрийн холбоос, нөхцөлийн текст) бөглөх шаардлагатай. |
|  |  | Системд хурууны хээгээр нэвтрэх боломжтой байх | Хийгдсэн Хурууны хээ, Face ID. |
|  |  | Нууц үгээ буруу 3 удаа буруу оруулсан тохиолдолд мэдэгдэл ирэх | Хэсэгчлэн Апп дээр анхааруулга гарна. Серверийн түгжээ + имэйл мэдэгдэл хийгдсэн боловч тохиргоогоор унтраалттай. |
|  |  | Автоматаар шинэчлэлтээ татдаг байх | Хийгдсэн Апп нээгдэх бүрт хувилбараа шалгаж, дэмжигдэхээ больсон билд дээр ажиллахаа зогсооно. Дэлгүүрийн холбоосыг тохиргоонд оруулах шаардлагатай. |
|  |  | Бүх төрлийн мэдэгдлүүд ирдэг байна | Хэсэгчлэн Аппад мэдэгдлийн төв, уншаагүйн тоо, гүн холбоос ажиллана. Push төхөөрөмж бүртгэх урсгал бэлэн — Firebase/APNs түлхүүр ирэхэд бодит хүргэлт эхэлнэ. |
|  |  | Үйлчлүүлэгч өөрийн хүссэн цаг, төрлөөр (эм уух, дасгал хийх, хяналтын үзлэгийн цаг) мэдэгдлийг тохируулах | Хийгдсэн Эм, дасгал, үзлэг, хэмжилтийн сануулга — цаг, долоо хоногийн өдрөөр. Серверийн сануулга ч бэлэн. |
|  |  | Чат хэсэгтэй байна | Хийгдсэн Ганцаарчилсан ба бүлгийн чат. Микрофоноор дуут мессеж бичиж илгээнэ, зураг, дуу, видео мессеж дотроо шууд харагдаж, сонсогдоно. Мессеж давхардах, токен дуусах зэрэг 5 алдааг зассан, "бичиж байна" ажиллаж эхэлсэн. |
|  |  | Эмчээс асуух асуулт / Зөвлөгөөний хэсэг нь текстээс гадна зураг, дуу бичлэг, баримт бичиг хавсаргах | Хийгдсэн Чат, эмчийн зөвлөгөө, эмчээс асуух асуулт бүгдэд зураг, дуу бичлэг, баримт хавсаргана. Хавсралт татахгүйгээр шууд харагдана. |
| Гурав. ТЕЛЕМЕДИЦИНИЙ МОДУЛИЙН ШААРДЛАГА |  |  |  |
| 3.1 |  | Үзлэгийн тэмдэглэл байна | Хийгдсэн Онош, ICD-10, гомдол. |
|  |  | Шинжилгээ оношлогоо байна | Хийгдсэн Лаборатори, эхо, ангиографи, ЗЦБ-ийн хариу эмч, үйлчлүүлэгч хоёуланд харагдана. Нэгж, лавлах хэмжээ баталгаажаагүйг дэлгэц дээр тодорхой бичсэн. |
|  |  | Файл хавсаргах боломжтой байна | Хийгдсэн |
|  |  | Телемедициний төрөл сонгодог байх | Хийгдсэн Тасалбарын төрөл сонгоно. |
|  |  | Зөвлөгөө болон сэтгэгдэл хэсэгтэй | Хийгдсэн |
| Дөрөв. СЭРГЭЭН ЗАСАХ МОДУЛИЙН ШААРДЛАГА |  |  |  |
| 4.1 |  | Эрсдэлийн үнэлгээ, Ачаалалд өгөх биеийн хүчний үнэлгээ | Хэсэгчлэн Үйлчлүүлэгч үнэлгээ, түүхээ харна. Эмч аппаасаа ачааллын үнэлгээ, зөвлөгөө бичнэ. Эрсдэлийн түвшний жагсаалт эмчийн гадаргуунд нээгдээгүй тул түвшин сонгохгүй. |
|  |  | Амин үзүүлэлт | Хийгдсэн Судас, даралт, SpO₂, Боргын үнэлгээ, график. |
|  |  | Зөвлөгөө | Хийгдсэн Эмч аппаасаа зөвлөгөө бичиж, үйлчлүүлэгч үнэлгээтэй хамт харна. |
| 4.2 |  | Анхааруулга | Хийгдсэн Дасгал бүрийн дэлгэрэнгүйд. |
|  |  | Дасгал хөдөлгөөн /Богино хэмжээний 39 дасгал хөдөлгөөний заавар видеог бичиж, анимейшн хэлбэрт оруулах/ | Хийгдээгүй Видео бичлэг эхлээгүй (ЗСҮТ-ийн сэргээн засах эмч нар). Видео тоглуулах сервер бэлэн. |

Ажлын даалгавар, хуваарь — гүйцэтгэл

| № | Ажлын үе шат | Гол ажил | Хугацаа | Одоогийн байдал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шинжилгээ, төлөвлөлт | Шаардлагын шинжилгээ, SRS, API болон өгөгдлийн сангийн судалгаа, хөгжүүлэлтийн орчин | 2026.07.03 – 2026.07.12 | Хийгдсэн Шаардлагын шинжилгээ, API баримт, хүлээгдэж буй асуудлын жагсаалт. |
| 2 | Архитектур, UI/UX дизайн | Архитектур, өгөгдлийн сангийн загвар, аюулгүй байдлын төлөвлөлт, UI/UX, прототип | 2026.07.10 – 2026.07.24 | Хийгдсэн Вэб системийн загвартай нийцүүлсэн. |
| 3 | Суурь систем хөгжүүлэлт | Нэвтрэлт, эрх, ХУР, стандарт кодчилол, мэдээллийн хамгаалалт, хайлт | 2026.07.22 – 2026.08.16 | Хэсэгчлэн Нэвтрэлт, хурууны хээ, нууц үг сэргээх, хайлт, эрхийн бүтэц хийгдсэн. ХУР, SNOMED/LOINC баталгаажуулалт үлдсэн. |
| 4 | Эмчийн модуль | Үзлэг, хяналт, зөвлөгөө, тайлан | 2026.08.06 – 2026.08.23 | Хийгдсэн Дөрвөн үндсэн хэсэг ажиллаж байна. Үйлчлүүлэгчийн модулийг харах хэсэг апп талд холбогдоогүй. |
| 5 | Үйлчлүүлэгчийн модуль | Бүртгэл, тэмдэглэл, эрсдэлийн үнэлгээ, эмчтэй харилцах | 2026.08.11 – 2026.08.29 | Хэсэгчлэн Модулиуд бүрэн ажиллаж байна. Эрсдэлийн оноо ЗСҮТ-ийн аргачлал хүлээж байна. |
| 6 | Нэмэлт модулиуд | Телемедицин, чат, мэдэгдэл, сэргээн засах, дасгалын анимейшн видео | 2026.08.11 – 2026.09.12 | Хэсэгчлэн Телемедицин, чат, мэдэгдэл, сэргээн засах апп дээр ажиллана. Push түлхүүр, 39 видео үлдсэн. |
| 7 | Админ болон тайлан | Админ удирдлага, тайлан, экспорт, нөөцлөлт, автомат шинэчлэлт | 2026.08.26 – 2026.09.10 | Хэсэгчлэн Экспорт, эх сурвалжийн тэмдэглэгээ, нөөцлөлтийн хяналт, автомат шинэчлэлт хийгдсэн. Тохиргооны утга бөглөх, батлагдсан маягт үлдсэн. |
| 8 | Туршилт, аюулгүй байдал | Нэгж, интеграцийн, UAT туршилт, аюулгүй байдлын аудит, алдаа засвар | 2026.09.08 – 2026.09.23 | Хэсэгчлэн Хугацаа нь явж байна. Дотоод аюулгүй байдлын засварууд хийгдсэн. UAT, аудит хийгдээгүй. |
| 9 | Нэвтрүүлэлт | App Store, Play Store-д байршуулалт, үйлдвэрлэлийн орчинд нэвтрүүлэх | 2026.09.24 – 2026.10.10 | Хийгдээгүй Хугацаа эхлээгүй. ЗСҮТ-ийн нэр дээр Apple/Google бүртгэл, release түлхүүр шаардлагатай. |
| 10 | Баримт бичиг, сургалт | Гарын авлага, техникийн баримт, сургалт, хүлээлгэн өгөх | 2026.10.10 – 2026.10.15 | Хэсэгчлэн Хэрэглэгчийн гарын авлага, API баримтын ноорог бэлэн. |