АЖЛЫН ДААЛГАВАР, ХУВААРЬ

| № | Ажлын үе шат, агуулга | Календарын хугацаа | Үр дүн / гарц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаардлагын дэлгэрэнгүй судалгаа, шинжилгээ | 2026.05.14 – 2026.05.27 | Шаардлагын баримт бичиг |
| 2 | Системийн архитектур, дизайн боловсруулах | 2026.05.28 – 2026.06.06 | Архитектурын дизайны баримт |
| 3 | Өгөгдлийн сангийн загвар, маягтын бүтэц | 2026.06.07 – 2026.07.06 | DB схем, маягтын жагсаалт |
| 4 | Цахим маягтыг систем рүү оруулж хөгжүүлэх | 2026.07.07 – 2026.09.01 | Ажиллаж буй модулиуд |
| 5 | Тестлэлт, чанарын баталгаажуулалт | 2026.09.01 – 2026.09.10 | Тестийн тайлан |
| 6 | Хэрэглэгчийн сургалт, баримт бичиг | 2026.08.28 – 2026.09.03 | Гарын авлага, сургалтын тайлан |
| 7 | Систем ашиглалтад өгөх | 2026.09.10 – 2026.09.14 | Хүлээлцэх акт |

# ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

# ТАНИЛЦУУЛГА

МнКардио программ нь 2009 оноос хойш зүрх судасны эмч нар ашиглаж өвчтөний үзлэгийн бүртгэл, алсын зайн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахад ашиглаж байна. Энэ нь алсын зайн анагаах ухааны суурь систем болон хөгжиж байна.

2019 онд одоо ажиллаж байгаа системийг шинэчилж сайжруулахад хамгийн сүүлийн үеийн программчлалын хэлийг сонгон, шинээр хөгжүүлэлт хийж системийг бүхэлд нь шинэчилсэн.

Эрүүл Мэндийн Яамны Мэдээллийн технологийн зөвлөлийн шийдвэрээр 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр эрүүл мэндийн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн программ          хангамж болсон.

2025 онд техник үйлчилгээний гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Одоо ажиллаж байгаа системийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох, шинэ модуль нэмэх шаардлагатай байна.

# ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Эрүүл мэндийн бүх шатлалын эмнэлэг

# СИСТЕМИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

МнКардио программыг үргэлжлүүлэн нэмэлт хөгжүүлэлт хийх тул дараах програмчлалын хэлүүд дээр ижил төстэй, томоохон ажил 2 болон түүнээс дээш хийсэн байх.

MSSQL өгөгдлийн сан дээр их хэмжээтэй мэдээллийг оновчтой /big data/ үүсгэн зохион байгуулж ажиллаж байсан туршлага, чадвартай байна.

Бусад системүүд /ХУР, ДАН, ЭМДаатгал/-тэй интеграци хийж сервис солилцсон байна.

Linux болон Windows сервер хариуцан ажиллах, мэдээллийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангах чадвартай байна.

Системийг хүлээлгэн өгсөнөөс хойш баталгаат хугацаа буюу 1 жилийн хугацаанд системийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг үнэ төлбөргүй хариуцан ажиллана.

Системийн техникийн шаардлага

  - FrontEnd: React JS

  - BackEnd: Node JS

  - Framework: Express JS

  - Өгөглийн сан: MSSQL 2017 Express болон түүнээс дээш хувилбар

  - Үйлдлийн систем: Ubuntu 22.04 LTS болон түүнээс дээш хувилбар

# ФУНКЦИОНАЛ ШААРДЛАГА

Нэмэлтээр хийгдэх хөгжүүлэлт:

- Зүрх судасны мэс заслын маягтууд

  - Мэс заслын өмнөх шалгуур хуудас

  - Мэс заслын үеийн шалгуур хуудас

  - Хэвлийн гол судасны цүлхэн болон гол судас-ташааны артерийн төлөвлөгөөт мэс заслын өмнөх өвчтнийг бэлдэх шалгах хуудас

  - Эмнэлгээс гарах үеийн шалгуур хуудас(гэрээ байгуулах үед тусгана)

  - Зүрхний төрөлхийг гажгийн маягт

  - Титэм судасны мэс заслын маягт

  - Гол судасны мэс заслын маягт

  - Хавхлагын мэс заслын маягт

  - Зүрхний нээлттэй бусад мэс заслын маягт

  - Cудасны мэс заслын маягт(гэрээ байгуулах үед тусгана)

- Зүрх судасны хэм судлалын маягтууд

  - Электрофизиологийн шинжилгээ/Аблаци эмчилгээний протокол

  - Тосгуурын жигвэгнээ бүртгэл судалгаа

- Зүрх судасны ангио

  - Титэм судасны оношилгоо эмчилгээний маягт

- Зүрхний эмчийн үзлэгийн маягт хэвлэх

  - Эмчийн үзлэгийн маягтийг шинэчлэх

- 1-4 хүртэлх хөгжүүлэлтүүд цэсэнд жагсаалт хэлбэрээр харагдах, хайлт хийх боломжтой байх, експорт хийх боломжтой байна.

- МнКардио программын иргэний хэсгийг сайжруулах, иргэн эрсдэлээ өөрөө боддог болгох.

Бусад системүүдтэй интеГраци хийх

- ХУР системтэй холбох

- Эмийн жорын системтэй холбох

- Тоон гарын үсэг ашиглах

- Эрүүл мэндийн дүрс оношилгоо, лабораторийн өгөгдөл солилцох

- Эрүүл мэндийн даатгалын системтэй холбогдох

- Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн (Эрүүл мэндийн нэгдсэн систем) системтэй холбогдох(A611 маягттай уялдах)

- Гар утасны аппликэйшнтэй холбогдох, уялдах, мэдээлэл солилцох

ХАВСРАЛТ

### 1.1 ЗҮРХНИЙ НЭЭЛТТЭЙ МЭС ЗАСЛЫН ӨМНӨХ ӨВЧТНИЙГ БЭЛДЭХ ШАЛГАХ ХУУДАС

- Эмчлүүлэгчийн овог нэр ______________________

- Өвчний түүхийн дугаар ____________

- Мэс заслын огноо: _____________

- Төлөвлөгдсөн мэс засал: __________________________________________

- Лабораторийн шинжилгээ:

  - Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Коагулограммын шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - ЧШӨ оношлогдсон тохиолдолд HbA1c тодорхойлсон эсэх

  - Цусан дахь кали, кальци, төмөр, натрийн хэмжээ тодорхойлсон эсэх

  - Элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Бөөрний үйл ажиллагааны шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - ДОХ, болон тэмбүүгийн халдварын шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - В,С вирус шинжилгээ хийгдсэн эсэх

    - Элэгний В,С вирусын халдвартай бол вирусын идэвхижил тодорхойлох шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийгдсэн эсэх

    - Бактерури илэрсэн бол шээсний бактериологийн шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Зүрхний титэм судас нөхөн сэргээх мэс засалд орох эмчлүүлэгчид цусан дахь өөх тосны үзүүлэлтийг тодорхойлуулсан эсэх

  - Мэс засалд орохын өмнө амны хөндийн эрүүл ахуйг бүрэн хангасан эсэх

  - MRSA илрүүлэх хамрын арчдасын шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- Багажийн шинжилгээ:

- Цээжний рентген шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - COVID-19 халдварын дараах уушгины хүндрэлтэй бол цээжний КТГ хийлгэх

- Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- Зүрхний цахилгаан бичлэгийн шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- Зүрхний хэт авиан шинжилгээ (TTE) хийгдсэн эсэх

  - Тусгай заалтаар улаан хоолойн хэт авиан (TEE) шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- 45-с дээш насны эрэгтэй, эсвэл цэвэршсэн эмэгтэй хүн зүрхний нээлттэй мэс засалд ороход титэм судсан дотуурх оношилгоо хийгдсэн эсэх

- Тусгай заалтаар спирометр – уушгины багтаамжийн шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- Гол судасны мэс засал болон зүрхний нээлттэй давтан мэс засал хийгдэх бол цээжний тодосгогчтой КТГ-ийн шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- Титэм судас сэргээн засах мэс засалд ороход

  - гүрээний артерийн дуплекс шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - тархины судасны доплер шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - захын артерийн доплер шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- Мэс заслын өмнөх үнэлгээ/ бэлтгэл:

- Амин үзүүлэлтийг үнэлсэн эсэх

- Өндөр жинг хэмжиж өвчний түүхийн нүүрэнд тэмдэглэсэн эсэх

- Мэс заслын зөвшөөрөл авсан эсэх

- Альбумин 20%-100 мл уусмал захиалсан эсэх

- Цусны хувийн тохироо үзэж цус цусан бүтээгдэхүүний захиалга хийсэн эсэх

  - Даршилсан улаан эс  захиалсан эсэх

  - Шинэ хөлдөөсөн сийвэн захиалсан эсэх

- Амьсгалын дасгал (УАБӨ-тэй хүнд цаг бүр хийх) заасан эсэх

- Мэс заслын өмнөх орой цэвэрлэх бургуй тавьсан эсэх

- Мэс заслын шархны халдвараас сэргийлсэн эсэх

  - Мэс заслын өмнөх орой усанд орсон эсэх

  - Цээж, хэвлий, цавьны хэсгүүдийг 7,5%-ийн тамедины уусмалаар арчсан эсэх

  - 2 цагийн дараа арчсан  хэсгүүдийг хлоргексидины уусмалаар нэмж арчсан эсэх

  - Усанд орсны дараа цэвэр задгай даавуун өмд цамц өмсөх эсвэл ариутгасан өвчтний халад өмсүүлсэн эсэх

- Мэдээгүйжүүлгийн эмчийн үзлэг хийгдсэн эсэх

- 22 цагаас хойш хоол сойсон эсэх

- Мэс заслын өмнө зүсэлт хийх хэсгүүдэд тэмдэглэгээ хийгдсэн эсэх

- Мэс заслын өмнөх эмчилгээ:

- Антиагрегант болон антикоагулянт эмчилгээг зогсоосон эсэх

  - Варфарин ууж байсан бол 7 хоногийн өмнөөс зогсоосон эсэх

    - Варфарины эмчилгээ зогссоны дараа INR <1.5-с доош байгаа эсэх

  - Клопидогрел ууж байсан бол 7 хоногийн өмнөөс зогсоосон эсэх

  - Аспирин ууж байсан бол  3 хоногийн өмнөөс зогсоосон эсэх

  - Ксарелто эмийг ууж байсан бол 3-4 хоногийн өмнө зогсоосон эсэх

- ACE/ARB ууж байсан бол үргэлжлүүлэн уух

- Бетта блокатор ууж байсан бол үргэлжлүүлэн уух

- Нитратын бүлгийн эм ууж байсан бол үргэлжлүүлэн уух

- Шээс хөөх эм хэрэглэж байсан бол үргэлжлүүлэн хэрэглэх

- Мэс заслын өмнө тайвшруулах зорилгоор седаци эмчилгээ хийгдсэн эсэх

- Урьдчилан сэргийлэх антибиотик эмчилгээ хийгдсэн эсэх

  - Мэс заслын өмнөх өдөр антибиотикийн сорил тавьсан эсэх

  - Сорил тавьсан талбайг тэмдэглэсэн эсэх

  - Сорил тавьсан антибиотик 4.0 г бэлтгэх

  - Задалсан тариаг битүүмжлэх сар өдөр, цаг, минут тавьсан эсэх

- Бүлэнт хүндрэлийн эрсдэлтэй эсэх

  - Хэрэв тийм бол гепарин эмчилгээг мэс заслын өмнөх 24-72 цагт хийсэн эсэх

### Тасгийн эрхлэгч: Д.Батбаатар /................................................/

1.2 ЗҮРХ СУДАСНЫ МЭС ЗАСЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ШАЛГАХ ХУУДАС

,

### 1.3 ХЭВЛИЙН ГОЛ СУДАСНЫ ЦҮЛХЭН БОЛОН ГОЛ СУДАС-ТАШААНЫ АРТЕРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ МЭС ЗАСЛЫН ӨМНӨХ ӨВЧТНИЙГ БЭЛДЭХ ШАЛГАХ ХУУДАС

- Эмчлүүлэгчийн овог нэр ______________________

- Өвчний түүхийн дугаар ____________

- Мэс заслын огноо: _____________

- Төлөвлөгдсөн мэс засал: __________________________________________

- Лабораторийн шинжилгээ:

  - Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Коагулограммын шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - ЧШӨ оношлогдсон тохиолдолд HbA1c тодорхойлсон эсэх

  - Цусан дахь кали, кальци, төмөр, натрийн хэмжээ тодорхойлсон эсэх

  - Элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Бөөрний үйл ажиллагааны шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - ДОХ, В,С вирус болон тэмбүүгийн халдварын шинжилгээ хийгдсэн эсэх

    - Элэгний В,С вирусын халдвартай бол вирусын идэвхижил тодорхойлох шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийгдсэн эсэх

    - Бактерури илэрсэн бол шээсний бактериологийн шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Олон судасны эмгэгтэй эмчлүүлэгчид цусан дахь өөх тосны үзүүлэлтийг тодорхойлуулсан эсэх

  - MRSA илрүүлэх хамрын арчдасын шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- Багажийн шинжилгээ:

  - Цээжний рентген шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Зүрхний цахилгаан бичлэгийн шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Зүрхний хэт авиан шинжилгээ (TTE) хийгдсэн эсэх

    - Зүрхний хэт авиан шинжилгээнд ханын агшилтын алдагдал илэрсэн бол Титэм судсан дотуурх оношилгоо хийгдсэн эсэх

  - Захын судасны доплер шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Бүтэн биеийн тодосгогчтой КТГ-ийн шинжилгээ хийгдсэн эсэх

  - Олон судасны эмгэгтэй эсэх

    - гүрээний артерийн дуплекс шинжилгээ хийгдсэн эсэх

    - тархины судасны доплер шинжилгээ хийгдсэн эсэх

- Мэс заслын өмнөх үнэлгээ/ бэлтгэл:

- Амин үзүүлэлтийг үнэлсэн эсэх

- Өндөр жинг хэмжиж өвчний түүхийн нүүрэнд тэмдэглэсэн эсэх

- Мэс заслын зөвшөөрөл авсан эсэх

- Цусны хувийн тохироо үзэж цус цусан бүтээгдэхүүний захиалга хийсэн эсэх

  - Даршилсан улаан эс захиалсан эсэх

  - Шинэ хөлдөөсөн сийвэн захиалсан эсэх

  - Гол судас солих мэс засалд ялтас эсийн өтгөрүүлэг захиалсан эсэх

- Хэвтрийн хатуу дэглэм сахиж буй эсэх

  - Сахиуртай эсэх

  - Шаардлагатай тохиолдолд сахиурын хамт тэргэнцэр хэрэглэж буй эсэх

- Мэс заслын шархны халдвараас сэргийлсэн эсэх

  - Мэс заслын өмнөх орой усанд орсон эсэх

  - Цээж, хэвлий, цавьны хэсгүүдийг 7,5%-ийн тамедины уусмалаар арчсан эсэх

  - 2 цагийн дараа арчсан  хэсгүүдийг хлоргексидины уусмалаар нэмж арчсан эсэх

  - Усанд орсны дараа цэвэр задгай даавуун өмд цамц өмсөх эсвэл ариутгасан өвчтний халад өмсүүлсэн эсэх

- Мэдээгүйжүүлгийн эмчийн үзлэг хийгдсэн эсэх

- Хооллолт

  - Төлөвлөгөөт мэс заслаас 5 хоногийн өмнө бүхэл хоол зогсоосон эсэх

    - Цэвэрлэх бургуйг мэс заслаас 3 хоногийн өмнөөс 12 цагаар тавьсан эсэх

  - Мэс заслын үед  хоол сойсон эсэх

    - Мэс заслын өмнө цэвэрлэх бургуй тавьсан эсэх

  - Орой 20 цаг хүртэл хөнгөн хоол (бүхэл бус) идэж , 22 цагаас хойш шингэн хорьсон эсэх

- Мэс заслын өмнөх эмчилгээ:

  - Антиагрегант болон антикоагулянт эмчилгээг зогсоосон эсэх

    - Клопидогрел ууж байсан бол 7 хоногийн өмнөөс зогсоосон эсэх

    - Аспирин ууж байсан бол  3 хоногийн өмнөөс зогсоосон эсэх

    - Ривароксабан эмийг ууж байсан бол 3-4 хоногийн өмнө зогсоосон эсэх

- ACE/ARB ууж байсан бол үргэлжлүүлэн уух

- Беттаблокатор ууж байсан бол үргэлжлүүлэн уух

- Нитратын бүлгийн эм ууж байсан бол үргэлжлүүлэн уух

- Шээс хөөх эм хэрэглэж байсан бол үргэлжлүүлэн хэрэглэх

- Урьдчилан сэргийлэх антибиотик эмчилгээ хийгдсэн эсэх

  - Мэс заслын өмнөх өдөр антибиотикийн сорил тавьсан эсэх

  - Сорил тавьсан талбайг тэмдэглэсэн эсэх

  - Сорил тавьсан антибиотик 2.0 г бэлтгэх

  - Задалсан тариаг битүүмжлэх сар өдөр, цаг, минут тавьсан эсэх

  - Гол судасны цүлхэний хэмжээ том, задрал болон хуулралын шинжтэй, өвдөлт ихтэй бол АД буулгах, зүрхний цохилты буулгах эмчилгээгхийж буй эсэх

    - Систолийн даралтыг 140 мммуб-с доош ЗЦТ-г 80-аас доош барьж буй эсэх

1.5 ЗҮРХНИЙ ТӨРӨЛХИЙГ ГАЖГИЙН МАЯГТ

| Patient Operation record |  |  |
| --- | --- | --- |
| Patients History ID: |  | 20004 |
| Social security number |  | OM01010101 |
| Doctor in charge |  | Batbaatar |
| Date of admission |  | 1/3/2025 |
| Date of surgery |  | 1/6/2025 |
| Type of surgery |  | Congenital Heart Disease Surgery |
| Patient surname |  | Patient |
| Patient firstname |  | Name |
| Date of birth |  | 1/29/2024 |
| Patient type |  | Pediatric |
| Sex |  | Male |
| Pre-op NYHA |  |  |
| The NCEPOD Classificaton of intervention |  | Elective |
| Type of Operaton |  | Primary surgery |
| Pre-op heart rhythm |  | Normal sinus rhythm |
| Pre-op risk factors, and Comorbities |  |  |
| Body weight /kg/ |  | 6 |
| Height /cm/ |  | 69 |
| BMI/Autocalculator/ |  | 12.60 |
| BSA/Autocalculator/ |  | 0.339116499 |
| Arterial hypertension |  | No |
| Smoking |  | No |
|  | If yes, how many years? |  |
|  | If yes, pack per day/Full day/ |  |
|  | Pack years |  |
| Alcohol usage |  | No |
|  | How much many glass//50mls/ of alcohol at a time? |  |
|  | How many times per week? |  |
| Dyslipidemia |  | No |
| Preoperative critical state |  | No |
|  | If preoperative critical stage persent, what kind? |  |
| Other congenital comorbidities? |  | Yes |
|  | If yes, type of congenital disease | Down syndrome, Imperforate anus |
| Infectious endocarditis |  | Yes |
|  | If yes, Infectious endocarditis type |  |
|  | Iliccit drug usage |  |
|  | Culture type |  |
| Chronic kidney disease |  | No |
|  | If yes, eGFR |  |
|  | CKD classification |  |
|  | Hemodialysis |  |
| Chronic lung disease |  | No |
|  | COPD |  |
|  | COPD stages |  |
|  | Pulmonary function test |  |
|  | FEV1/litre in volumes/ |  |
|  | FVC/litre in volumes/ |  |
|  | FEV1/FVC |  |
| Chronic liver disease |  | No |
|  | If yes, type of liver disease |  |
| Cerebrovascular disease |  | No |
|  | If yes, type of CVD |  |
|  | Date of stroke |  |
|  | Carotid disease |  |
|  | if yes |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |
|  | Hx of carotid stenting |  |
|  | Date of intervention |  |
| Peripheral artery disease |  | No |
|  | If yes, type of PAD |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |
|  | HX of intervention |  |
|  | Date of intervention |  |
| Diabetes mellitus |  | No |
|  | If yes, HbA1c |  |
|  | If yes, is type of control? |  |
| Other comorbities |  |  |
| Pre-op lab and Echo |  |  |
| WBC/write in 1-50 in decimals/ |  | 4.5 |
| HGB /g/dl/ |  | 13.1 |
| HCT |  | 40.3 |
| PLT/in decimals to hundreds/ |  | 199 |
| Creatinine /µmol/L/ |  | 120 |
| BUN/mmol/L/ |  | 21.4 |
| K+/mmol/L/ |  | 4.1 |
| Glucose |  |  |
| Total albumin /g/L/ |  |  |
| AST /U/L/ |  | 85.5 |
| ALT /U/L/ |  | 67.6 |
| NTProBNP /pg/ml/ |  |  |
| Pre-op Echo |  |  |
| Date of echo - Measurement |  | 12/26/2024 |
| LVEF |  |  |
| LVEDD |  |  |
| LVESD |  |  |
| Aortic root diameter /M mode/ |  |  |
| LAD (AP) /M mode?/ |  |  |
| D of AscAo |  |  |
| IVC diametry/cm/ |  |  |
| Collapsibilty of IVC |  |  |
| TR maxPG |  | 40 |
| sPAPmmHg |  | 45 |
| TAPSE |  |  |
| Persistent left SVC |  | No |
| Valvular assessment |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |
| AS degree |  |  |
| AR |  |  |
| AV PHT |  |  |
| AV meanPG |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |
| MS |  |  |
| MR |  |  |
| MVA |  |  |
| MVPHT |  |  |
| MV meanPG |  |  |
| Tricuspid valve measurement |  |  |
| TS |  | TS Moderate |
| TR |  |  |
| TV meanPG |  |  |
| PHT |  |  |
| TR maxPG |  |  |
| TV aneurysm present or not |  |  |
| Pulmonary valve measurements |  |  |
| PS |  |  |
| PR |  |  |
| PV Vmax |  |  |
| PV meanPG |  |  |
| Congental defect measurements |  |  |
| Patent foramen ovale | Present or not? | Yes |
| Atrial septal defect | Present or not? | No |
|  | Type |  |
|  | Shunt size/mm/ |  |
|  | Shunt direction |  |
|  | RV overload |  |
|  | If yes, type of overload |  |
| VSD | Present or not? | Yes |
|  | Type | Perimembranous VSD |
|  | Shunt size/mm/ | 10mm |
|  | Shunt Peak Velocity /m/s/ |  |
|  | Shunt direction | Left to RIght |
|  | LV enlargement |  |
|  | Valve dysfunction | Yes |
|  | If yes, dysfunctional valve | TV dysfunction |
| Patent ductus arteriosus | Present or not? |  |
|  | Type/Krichenko/ |  |
|  | Shunt size/mm/ |  |
|  | LV enlargement |  |
|  | Valve dysfunction |  |
|  | If yes, dysfunctional valve |  |
| Total anomalous pulmonary venous return | Present or not? |  |
|  | TAPVR type |  |
|  | D of coronary sinus |  |
|  | Persistent left SVC |  |
|  | Valve dysfunction |  |
|  | If yes, dysfunctional valve |  |
| Partial anomalous pulmonary venous return | Present or not? |  |
|  | PAPVR type |  |
|  | D of coronary sinus |  |
|  | Persistent left SVC |  |
|  | Valve dysfunction |  |
|  | If yes, dysfunctional valve |  |
| Pulmonary stenosis | Present or not? |  |
|  | PS type |  |
|  | PV Z score |  |
|  | PS gradient |  |
|  | RVOT D |  |
|  | Main PA D |  |
|  | Left PA D |  |
|  | Right PA D |  |
|  | Pre stenosis D |  |
|  | Stenosis D |  |
|  | Post stenosis D |  |
| AV Canal | Present or not? | No |
|  | Complete type |  |
|  | Partial type |  |
|  | AVC type |  |
|  | MR |  |
|  | TR |  |
|  | VSD |  |
|  | Shunt size |  |
|  | VSD Shunt direction |  |
|  | If ASD primum present or not? |  |
|  | Size of ASD |  |
| TOF | Present or not? | No |
|  | Pink or Blue? |  |
|  | VSD |  |
|  | Type |  |
|  | Shunt size |  |
|  | Shunt direction |  |
|  | RV hypertrophy present? |  |
|  | Valve dysfunction |  |
|  | If yes, dysfunctional valve |  |
|  | Pulmonary stenosis |  |
|  | PS type |  |
|  | PV Z score |  |
|  | PS gradient |  |
|  | RVOT D |  |
|  | Main PA D |  |
|  | Left PA D |  |
|  | Right PA D |  |
|  | Pre stenosis D |  |
|  | Stenosis D |  |
|  | Post stenosis D |  |
| Other Complex Congenital Defects |  |  |
| Catheter Angiography | Is performed or not? | No |
|  | Date of cath |  |
|  | Qp |  |
|  | Qs |  |
|  | Qp/Qs |  |
|  | PVR |  |
|  | SVR |  |
|  | PVR/SVR |  |
|  | Cardiac Chamber Pressures |  |
|  | Right heart |  |
|  | IVC |  |
|  | SVC |  |
|  | RA |  |
|  | RV |  |
|  | MPA |  |
|  | LPA |  |
|  | Left heart |  |
|  | Asc Ao |  |
|  | LV |  |
|  | LA |  |
|  | Post Cath |  |
|  | Conclusion |  |
| Computed Tomography | Is performed or not? | No |
|  | Date of report |  |
|  | Conclusion |  |
| Pre-op medication and cardiac disease |  |  |
| Diuretics |  | Yes |
| ACE or ARB |  | Yes |
| Beta blockers |  |  |
| Antiplatelets |  | No |
| If yes |  |  |
| ADP receptor inhibitors |  |  |
| COX inhibitors |  |  |
| Date of last consumption |  |  |
| Duration of antiplatelet intake |  |  |
| Anticoagulants |  | No |
| If yes |  |  |
| Date of last consumption |  |  |
| Duration of anticoagulant intake |  |  |
| Nitrates |  |  |
| Inotropes |  |  |
| PHT medication |  |  |
| Lipid lowering drugs |  |  |
| Antiglycemic drugs |  | No |
| Risk of Mortality |  |  |
| Euroscore II |  |  |
| STS score |  |  |
| Z score |  |  |
| Operative record |  |  |
| Date of surgery |  | 1/6/2025 |
| Operator |  | Batbaatar |
| First assistant |  | Ayurzana |
| Second assistant |  |  |
| Perfusionist |  | Munkhjargal |
| Anesthesiologist |  | Demid-Od |
| Anesthesiologist nurse |  | Sarantuya |
| Scrub nurse |  | Nandintsetseg |
| Previous operation |  | Anorectal malformation repair |
| Date of previous operation |  | 2/2/2024 |
| Operation name: |  | temporary colostomy |
| Pre-operative diagnosis |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  | CHD- Large perimembranous VSD |
| Subsidiary diagnosis #2 |  | Congenital anorectal malformation |
| Subsidiary diagnosis #3 |  | opening anal opening, repositioning rectum post surgery state |
| Additional explanation of the procedure |  |  |
| Surigcal procedure record |  |  |
| Incision site: |  | Median sternotomy |
| Total perfusion time/minutes/: |  |  |
| Aortic cross clamp time/minutes/: |  |  |
| Arrest time: |  |  |
| Lowest temperature: |  |  |
| Main procedure: |  |  |
| ASD closure | Is performed or not? | No |
|  | Size of ASD |  |
|  | Type of ASD |  |
|  | Repair type |  |
|  | Patch type |  |
| TV repair |  |  |
| VSD closure: | Is performed or not? | Yes |
|  | Type of VSD | Perimembranous VSD |
|  | Size of VSD | 10mm |
|  | Approach for VSD closure | Right atriotomy |
|  | Type of VSD closure | Patch closure |
|  | Patch type | Pericardial |
| Open PDA closure | Is performed or not? | No |
|  | Performed on cardiopulmonary bypass? |  |
|  | Approach for PDA closure |  |
|  | Closure technique |  |
|  | Size of PDA |  |
|  | Type of PDA /Krichenko/ |  |
| Whether surgically created ASD for PHT |  | Yes |
| Others |  |  |
| Drainage tubes |  | Substernal, Pericardial |
|  | Substernal drainage amount POD#1 /ml/ | 38 |
|  | Pericardial drainage amount POD#1 //ml/ |  |
|  | Right pleura drainage amount POD#1 /ml/ |  |
|  | Left pleura drainage amount POD#1/ml/ |  |
|  | Total amount of drainage tube in POD#1 | 38 |
| Defibrillation times |  | No |
| Were patient is on inotropic support |  | Yes |
|  | If yes, specify intrope used |  |
|  | Norepinephrine | Yes |
|  | Epinephrine |  |
|  | Dopamine |  |
|  | Dobutamine |  |
|  | Vasopressin |  |
|  | MIlrinone | Yes |
|  | Others |  |
| Estimated blood loss during surgery (cc): |  |  |
| Blood transfusion during surgery |  | Yes |
|  | Packed RBC | Yes |
|  | Amount of transfusion/in units/ | 1 |
|  | FFP |  |
|  | Amount of transfusion/in units/: |  |
| Tissue pathology: |  | No |
|  | If yes, specify the finding |  |
| Any specific event has occurred during surgery |  |  |
| Patient discharge note after surgery: |  |  |
| Date of recording: |  | 1/10/2025 |
| Date of surgery: |  | 1/6/2025 |
| Date of hospital discharge: |  | 1/10/2025 |
| Post operative day: |  | 4 |
| ICU day: |  |  |
| Blood transfusion after surgery until discharge: |  | No |
| If yes: |  |  |
| Amount of transfusion/Packed RBC in ml/: |  |  |
| Post operative diagnosis: |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  | VSD patch closure post operative state |
| Subsidiary diagnosis #2 |  |  |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |
| Operation: |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Post-Op echo: |  |  |
| Date of echo - Measurement |  |  |
| LVEF |  | normal range |
| LVEDD |  |  |
| LVESD |  |  |
| LV function |  | Increased compared to Pre-Op |
| RV function |  | Decreased compared to Pre-Op |
| RA volume |  | Increased compared to Pre-Op |
| LA volume |  | Increased compared to Pre-Op |
| Residual shunt |  | Not present |
| TR maxPG |  |  |
| sPAPmmHg |  | 28 |
| Created ASD surgical shunt direction |  | Left to RIght |
| Post-op heart rhythm: |  | Normal sinus rhythm |
| Discharge status: |  | Alive without complication |
| Destination on discharge: |  | Home/Outpatients clinic |
| If complication present, specify |  |  |
|  | Intra-opeartive complication: | No |
|  | If yes: | Option 0 |
|  | Post-operative complication: | No |
|  | If yes: |  |
| Is patient deceased: |  | No |
|  | If patient is deceased, additional notes |  |

1.6 ТИТЭМ СУДАСНЫ МЭС ЗАСАЛ

| Patient Operation record |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patients History ID: |  | 20001 |  |  |  |  |
| Social security number |  | OO01010101 |  |  |  |  |
| Doctor in charge |  | Enkhdorj |  |  |  |  |
| Date of admission |  | 12/30/2024 |  |  |  |  |
| Date of surgery |  |  |  |  |  |  |
| Type of surgery |  | Coronary Artery Surgery |  |  |  |  |
| Patient surname |  | Patient |  |  |  |  |
| Patient firstname |  | Name |  |  |  |  |
| Date of birth |  |  |  |  |  |  |
| Sex |  | Male |  |  |  |  |
| Pre-op NYHA |  | NYHA 3 stage |  |  |  |  |
| The NCEPOD Classificaton of intervention |  | Elective |  |  |  |  |
| Type of Operaton |  | Primary surgery |  |  |  |  |
| Pre-op heart rhythm |  | Normal sinus rhythm |  |  |  |  |
| Pre-op risk factors, and Comorbities |  |  |  |  |  |  |
| Body weight /kg/ |  | 76 |  |  |  |  |
| Height /cm/ |  | 160 |  |  |  |  |
| BMI/Autocalculator/ |  |  |  |  |  |  |
| BSA/Autocalculator/ |  |  |  |  |  |  |
| Arterial hypertension |  | Yes |  |  |  |  |
| Smoking |  | No |  |  |  |  |
|  | If yes, how many years? |  |  |  |  |  |
|  | If yes, pack per day/Full day/ |  |  |  |  |  |
|  | Pack years |  |  |  |  |  |
| Alcohol usage |  |  |  |  |  |  |
|  | How much many glass//50mls/ of alcohol at a time? |  |  |  |  |  |
|  | How many times per week? |  |  |  |  |  |
| Dyslipidemia |  | No |  |  |  |  |
| Preoperative critical state |  | No |  |  |  |  |
|  | If preoperative critical stage persent, what kind? |  |  |  |  |  |
| Acute myocardial infraction | Is present? | No |  |  |  |  |
|  | Post MI day: |  |  |  |  |  |
|  | KILLIP class |  |  |  |  |  |
|  | Pre-operative Troponin /mcg/L/ |  |  |  |  |  |
| Chronic kidney disease |  | No |  |  |  |  |
|  | If yes, eGFR |  |  |  |  |  |
|  | CKD classification |  |  |  |  |  |
|  | Hemodialysis |  |  |  |  |  |
| Chronic lung disease |  | No |  |  |  |  |
|  | COPD |  |  |  |  |  |
|  | COPD stages |  |  |  |  |  |
|  | Pulmonary function test |  |  |  |  |  |
|  | FEV1/litre in volumes/ |  |  |  |  |  |
|  | FVC/litre in volumes/ |  |  |  |  |  |
|  | FEV1/FVC |  |  |  |  |  |
| Chronic liver disease |  | No |  |  |  |  |
|  | If yes, type of liver disease |  |  |  |  |  |
| Cerebrovascular disease |  | No |  |  |  |  |
|  | If yes, type of CVD |  |  |  |  |  |
|  | Date of stroke |  |  |  |  |  |
|  | Carotid disease | Yes |  |  |  |  |
|  | if yes |  |  |  |  |  |
|  | Severity of stenosis, % | 38.00% |  |  |  |  |
|  | Hx of carotid stenting |  |  |  |  |  |
|  | Date of intervention |  |  |  |  |  |
| Peripheral artery disease |  | No |  |  |  |  |
|  | If yes, type of PAD |  |  |  |  |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |  |  |  |  |
|  | HX of intervention |  |  |  |  |  |
|  | Date of intervention |  |  |  |  |  |
| Diabetes mellitus |  | No |  |  |  |  |
|  | If yes, HbA1c |  |  |  |  |  |
|  | If yes, is type of control? |  |  |  |  |  |
| Other comorbities |  |  |  |  |  |  |
| Pre-op lab and Echo |  |  |  |  |  |  |
| WBC/write in 1-50 in decimals/ |  | 6.73 |  |  |  |  |
| HGB /g/dl/ |  | 14.8 |  |  |  |  |
| HCT |  | 41.4 |  |  |  |  |
| PLT/in decimals to hundreds/ |  | 174 |  |  |  |  |
| Creatinine /µmol/L/ |  | 69 |  |  |  |  |
| BUN/mmol/L/ |  | 4.5 |  |  |  |  |
| K+/mmol/L/ |  |  |  |  |  |  |
| Glucose |  |  |  |  |  |  |
| Total albumin /g/L/ |  |  |  |  |  |  |
| AST /U/L/ |  | 18.1 |  |  |  |  |
| ALT /U/L/ |  | 15.9 |  |  |  |  |
| NTProBNP /pg/ml/ |  |  |  |  |  |  |
| Pre-op Echo |  |  |  |  |  |  |
| Date of echo - Measurement |  |  |  |  |  |  |
| LVEF |  | 53.00% |  |  |  |  |
| LVEDD |  | 57 |  |  |  |  |
| LVESD |  | 40 |  |  |  |  |
| Aortic root diameter /M mode/ |  | 31 |  |  |  |  |
| LAD (AP) /M mode?/ |  | 42 |  |  |  |  |
| D of AscAo |  | 32 |  |  |  |  |
| sPAPmmHg |  |  |  |  |  |  |
| Valvular assessment |  |  |  |  |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |  |  |  |  |
| AS degree |  | Normal |  |  |  |  |
| AR |  |  |  |  |  |  |
| AV PHT |  |  |  |  |  |  |
| AV meanPG |  |  |  |  |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |  |  |  |  |
| MS |  | Normal |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |
| MVA |  |  |  |  |  |  |
| MVPHT |  |  |  |  |  |  |
| MV meanPG |  |  |  |  |  |  |
| Tricuspid valve measurement |  |  |  |  |  |  |
| TS |  |  |  |  |  |  |
| TR |  |  |  |  |  |  |
| TV meanPG |  |  |  |  |  |  |
| PHT |  |  |  |  |  |  |
| TR maxPG |  |  |  |  |  |  |
| Pulmonary valve measurements |  |  |  |  |  |  |
| PS |  |  |  |  |  |  |
| PR |  |  |  |  |  |  |
| PV Vmax |  |  |  |  |  |  |
| PV meanPG |  |  |  |  |  |  |
| LV Segmental contractility |  |  |  |  |  |  |
| Apical |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Apical septal |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Apical lateral |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Apical anterior |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Apical inferior |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Mid anterior |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Mid anterolateral |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Mid inferolateral |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Mid anteroseptal |  | Hypokinesia |  |  |  |  |
| Basal anterior |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Basal anterolateral |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Basal inferior |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Basal inferoseptal |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Basal inferolateral |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Basal anteroseptal |  | Normal contractility |  |  |  |  |
| Pre-op medication and cardiac disease |  |  |  |  |  |  |
| Diuretics |  |  |  |  |  |  |
| ACE or ARB |  | Yes |  |  |  |  |
| Beta blockers |  |  |  |  |  |  |
| Antiplatelets |  | Yes |  |  |  |  |
| If yes |  |  |  |  |  |  |
| ADP receptor inhibitors |  |  |  |  |  |  |
| COX inhibitors |  | Yes |  |  |  |  |
| Date of last consumption |  |  |  |  |  |  |
| Duration of antiplatelet intake |  |  |  |  |  |  |
| Anticoagulants |  |  |  |  |  |  |
| If yes |  |  |  |  |  |  |
| Date of last consumption |  |  |  |  |  |  |
| Duration of anticoagulant intake |  |  |  |  |  |  |
| Nitrates |  |  |  |  |  |  |
| Inotropes |  |  |  |  |  |  |
| Lipid lowering drugs |  | Yes |  |  |  |  |
| Antiglycemic drugs |  |  |  |  |  |  |
| Risk of Mortality |  |  |  |  |  |  |
| Euroscore II |  | 0.95 |  |  |  |  |
| STS score |  |  |  |  |  |  |
| Operative record |  |  |  |  |  |  |
| Date of surgery |  | 2025/01/02 |  |  |  |  |
| Operator |  | Enkhdorj |  |  |  |  |
| First assistant |  | Zorig |  |  |  |  |
| Second assistant |  |  |  |  |  |  |
| Perfusionist |  |  |  |  |  |  |
| Anesthesiologist |  | Undarmaa.G |  |  |  |  |
| Anesthesiologist nurse |  |  |  |  |  |  |
| Scrub nurse |  | Janargul |  |  |  |  |
| Previous operation |  |  |  |  |  |  |
| Date of previous operation |  |  |  |  |  |  |
| Surgery type: |  | OPCAB |  |  |  |  |
| Number of distal anatomosis |  | 3 |  |  |  |  |
| Pre-operative diagnosis |  |  |  |  |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  |  |  |  |  |  |
| Subsidiary diagnosis #2 |  |  |  |  |  |  |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |  |  |  |  |
| Additional explanation of the procedure |  |  |  |  |  |  |
| Surigcal procedure record |  |  |  |  |  |  |
| Incision site: |  | Median sternotomy |  |  |  |  |
| Total perfusion time: |  |  |  |  |  |  |
| Aortic cross clamp time: |  |  |  |  |  |  |
| Arrest time: |  |  |  |  |  |  |
| Lowest temperature: |  |  |  |  |  |  |
| Graft choice |  | Artery+Vein graft |  |  |  |  |
| GRAFTING TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  |
|  | GRAFT №1 |  |  |  |  |  |
|  | Source | In situ LIMA |  |  |  |  |
|  | Graft | LIMA |  |  |  |  |
|  | Graft technique | Individual |  |  |  |  |
|  | Target 1 | LAD |  |  |  |  |
|  | Target 2 |  |  |  |  |  |
|  | Target 3 |  |  |  |  |  |
|  | Target 4 |  |  |  |  |  |
|  | GRAFT №2 |  |  |  |  |  |
|  | Source | Ao |  |  |  |  |
|  | Graft | SVG |  |  |  |  |
|  | Graft technique | Individual |  |  |  |  |
|  | Target 1 | Dx |  |  |  |  |
|  | Target 2 |  |  |  |  |  |
|  | Target 3 |  |  |  |  |  |
|  | Target 4 |  |  |  |  |  |
|  | GRAFT №3 |  |  |  |  |  |
|  | Source | Ao |  |  |  |  |
|  | Graft | SVG |  |  |  |  |
|  | Graft technique | Individual |  |  |  |  |
|  | Target 1 | OM1 |  |  |  |  |
|  | Target 2 |  |  |  |  |  |
|  | Target 3 |  |  |  |  |  |
|  | Target 4 |  |  |  |  |  |
| Combined procedure: |  | No |  |  |  |  |
| Graft replacement of Ascending aorta |  |  |  |  |  |  |
| Others |  |  |  |  |  |  |
| Extubation time | Total hours on ventulatory support /hour/ |  |  |  |  |  |
| Drainage tubes |  | Substernal, Pericardial |  |  |  |  |
|  | Substernal drainage amount POD#1 /ml/ | 95 |  |  |  |  |
|  | Pericardial drainage amount POD#1 //ml/ | 100 |  |  |  |  |
|  | Right pleura drainage amount POD#1 /ml/ |  |  |  |  |  |
|  | Left pleura drainage amount POD#1/ml/ |  |  |  |  |  |
|  | Total amount of drainage tube in POD#1 |  |  |  |  |  |
| Defibrillation times |  |  |  |  |  |  |
| Is patient is on inotropic support |  | Yes |  |  |  |  |
|  | If yes, specify intrope used |  |  |  |  |  |
|  | Norepinephrine | Yes |  |  |  |  |
|  | Epinephrine |  |  |  |  |  |
|  | Dopamine |  |  |  |  |  |
|  | Dobutamine | Yes |  |  |  |  |
|  | Vasopressin |  |  |  |  |  |
|  | MIlrinone |  |  |  |  |  |
|  | Others |  |  |  |  |  |
| Estimated blood loss during surgery (cc): |  |  |  |  |  |  |
| Blood transfusion during surgery |  | No |  |  |  |  |
|  | Packed RBC |  |  |  |  |  |
|  | Amount of transfusion/in units/ |  |  |  |  |  |
|  | FFP |  |  |  |  |  |
|  | Amount of transfusion/in units/: |  |  |  |  |  |
| Any specific event has occurred during surgery |  |  |  |  |  |  |
| Patient discharge note after surgery: |  |  |  |  |  |  |
| Date of recording: |  |  |  |  |  |  |
| Date of surgery: |  | 2025/01/02 |  |  |  |  |
| Date of hospital discharge: |  |  |  |  |  |  |
| Post operative day: |  | 7 |  |  |  |  |
| ICU day: |  | 2 |  |  |  |  |
| Blood transfusion after surgery until discharge: |  | No |  |  |  |  |
| If yes: |  |  |  |  |  |  |
| Amount of transfusion/Packed RBC in units/: |  |  |  |  |  |  |
| Post operative diagnosis: |  |  |  |  |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  |  |  |  |  |  |
| Subsidiary diagnosis #2 |  |  |  |  |  |  |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |  |  |  |  |
| Operation: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Post-Op echo: |  |  |  |  |  |  |
| Date of echo - Measurement |  |  |  |  |  |  |
| LVEF |  |  |  |  |  |  |
| LVEDD |  |  |  |  |  |  |
| LVESD |  |  |  |  |  |  |
| Aortic root diameter /M mode/ |  |  |  |  |  |  |
| LAD (AP) /M mode?/ |  |  |  |  |  |  |
| D of AscAo |  |  |  |  |  |  |
| sPAPmmHg |  |  |  |  |  |  |
| Valvular assessment |  |  |  |  |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |  |  |  |  |
| AS degree |  |  |  |  |  |  |
| AR |  |  |  |  |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |  |  |  |  |
| MS |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |
| Tricuspid valve measurement |  |  |  |  |  |  |
| TS |  |  |  |  |  |  |
| TR |  |  |  |  |  |  |
| Pulmonary valve measurements |  |  |  |  |  |  |
| PS |  |  |  |  |  |  |
| PR |  |  |  |  |  |  |
| LV Segmental contractility |  |  |  |  |  |  |
| Apical |  |  |  |  |  |  |
| Apical septal |  |  |  |  |  |  |
| Apical lateral |  |  |  |  |  |  |
| Apical anterior |  |  |  |  |  |  |
| Apical inferior |  |  |  |  |  |  |
| Mid anterior |  |  |  |  |  |  |
| Mid anterolateral |  |  |  |  |  |  |
| Mid inferolateral |  |  |  |  |  |  |
| Mid anteroseptal |  |  |  |  |  |  |
| Basal anterior |  |  |  |  |  |  |
| Basal anterolateral |  |  |  |  |  |  |
| Basal inferior |  |  |  |  |  |  |
| Basal inferoseptal |  |  |  |  |  |  |
| Basal inferolateral |  |  |  |  |  |  |
| Basal anteroseptal |  |  |  |  |  |  |
| Post-op heart rhythm: |  |  |  |  |  |  |
| Discharge status: |  | Alive without complication |  |  |  |  |
| Destination on discharge: |  |  |  |  |  |  |
| If complication present, specify |  |  |  |  |  |  |
|  | Intra-opeartive complication: |  |  |  |  |  |
|  | If yes: |  |  |  |  |  |
|  | Post-operative complication: |  |  |  |  |  |
|  | If yes: |  |  |  |  |  |
| Is patient deceased: |  |  |  |  |  |  |
|  | If patient is deceased, additional notes |  |  |  |  |  |

1.7 ГОЛ СУДАСНЫ МЭС ЗАСАЛ

| Patient Operation record |  |  |
| --- | --- | --- |
| Patients History ID: |  | 200002 |
| Social security number |  | OO01010101 |
| Doctor in charge |  | Enkhdorj |
| Date of admission |  | 1/11/2025 |
| Date of surgery |  | 1/12/2025 |
| Type of surgery |  | Aortic surgery |
| Patient surname |  | Peter |
| Patient firstname |  | Peter |
| Date of birth |  | 2/1/1973 |
| Sex |  | Male |
| Pre-op NYHA |  | NYHA 3 stage |
| The NCEPOD Classificaton of intervention |  | Elective |
| Type of Operaton |  | Primary surgery |
| Pre-op heart rhythm |  | Normal sinus rhythm |
| Pre-op risk factors, and Comorbities |  |  |
| Body weight /kg/ |  | 76 |
| Height /cm/ |  | 175 |
| BMI/Autocalculator/ |  | 24.82 |
| BSA/Autocalculator/ |  | 1.922093766 |
| Arterial hypertension |  | Yes |
| Smoking |  | Yes |
|  | If yes, how many years? | 27 |
|  | If yes, pack per day/Full day/ | 1 |
|  | Pack years | 25 |
| Alcohol usage |  |  |
|  | How much many glass//50mls/ of alcohol at a time? |  |
|  | How many times per week? |  |
| Dyslipidemia |  | No |
| Preoperative critical state |  | No |
|  | If preoperative critical stage persent, what kind? |  |
| Infectious endocarditis |  | No |
|  | If yes, Infectious endocarditis type |  |
|  | Iliccit drug usage |  |
|  | Culture type |  |
| Chronic kidney disease |  | No |
|  | If yes, eGFR |  |
|  | CKD classification |  |
|  | Hemodialysis |  |
| Chronic lung disease |  | No |
|  | COPD |  |
|  | COPD stages |  |
|  | Pulmonary function test |  |
|  | FEV1/litre in volumes/ |  |
|  | FVC/litre in volumes/ |  |
|  | FEV1/FVC | #DIV/0! |
| Chronic liver disease |  | No |
|  | If yes, type of liver disease |  |
| Cerebrovascular disease |  | No |
|  | If yes, type of CVD |  |
|  | Date of stroke |  |
|  | Carotid disease |  |
|  | if yes |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |
|  | Hx of carotid stenting |  |
|  | Date of intervention |  |
| Peripheral artery disease |  | No |
|  | If yes, type of PAD |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |
|  | HX of intervention |  |
|  | Date of intervention |  |
| Diabetes mellitus |  | No |
|  | If yes, HbA1c |  |
|  | If yes, is type of control? |  |
| Other comorbities |  |  |
| Pre-op lab and Echo |  |  |
| WBC/write in 1-50 in decimals/ |  | 8.35 |
| HGB /g/dl/ |  | 16 |
| HCT |  | 49.7 |
| PLT/in decimals to hundreds/ |  | 197 |
| Creatinine /µmol/L/ |  | 98 |
| BUN/mmol/L/ |  | 1.7 |
| K+/mmol/L/ |  | 3.23 |
| Glucose |  |  |
| Total albumin /g/L/ |  | 5.7 |
| AST /U/L/ |  | 24.4 |
| ALT /U/L/ |  | 26.1 |
| NTProBNP /pg/ml/ |  |  |
| Pre-op Echo |  |  |
| Date of echo - Measurement |  |  |
| LVEF |  | 55.00% |
| LVEDD |  | 5.6 |
| LVESD |  | 1.1 |
| Aortic root diameter /M mode/ |  | 1.1 |
| LAD (AP) /M mode?/ |  |  |
| D of AscAo |  | 5.4 |
| sPAPmmHg |  |  |
| Valvular assessment |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |
| AS degree |  | Normal |
| AR |  | AR Mild |
| AV PHT |  |  |
| AV meanPG |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |
| MS |  | Normal |
| MR |  | Normal |
| MVA |  |  |
| MVPHT |  |  |
| MV meanPG |  |  |
| Tricuspid valve measurement |  |  |
| TS |  | Option 1 |
| TR |  | TR Mild |
| TV meanPG |  |  |
| PHT |  |  |
| TR maxPG |  |  |
| Pulmonary valve measurements |  |  |
| PS |  | Option 1 |
| PR |  | Normal |
| PV Vmax |  | 16 |
| PV meanPG |  |  |
| LV Segmental contractility |  |  |
| Apical |  | Normal contractility |
| Apical septal |  | Normal contractility |
| Apical lateral |  | Normal contractility |
| Apical anterior |  | Normal contractility |
| Apical inferior |  | Normal contractility |
| Mid anterior |  | Normal contractility |
| Mid anterolateral |  | Normal contractility |
| Mid inferolateral |  | Normal contractility |
| Mid anteroseptal |  | Normal contractility |
| Basal anterior |  | Normal contractility |
| Basal anterolateral |  | Normal contractility |
| Basal inferior |  | Normal contractility |
| Basal inferoseptal |  | Normal contractility |
| Basal inferolateral |  | Normal contractility |
| Basal anteroseptal |  | Normal contractility |
| Pre-op medication and cardiac disease |  |  |
| Diuretics |  | Yes |
| ACE or ARB |  | Yes |
| Beta blockers |  | Yes |
| Antiplatelets |  | Yes |
| If yes |  |  |
| ADP receptor inhibitors |  | Yes |
| COX inhibitors |  | No |
| Date of last consumption |  | 2025/01/08 |
| Duration of antiplatelet intake |  |  |
| Anticoagulants |  | Yes |
| If yes |  |  |
| Date of last consumption |  |  |
| Duration of anticoagulant intake |  |  |
| Nitrates |  | Yes |
| Inotropes |  | No |
| Lipid lowering drugs |  | No |
| Antiglycemic drugs |  | No |
| Risk of Mortality |  |  |
| Euroscore II |  | 0.67% |
| STS score |  |  |
| Operative record |  |  |
| Date of surgery |  | 2025/01/12 |
| Operator |  | Bat-Undral |
| First assistant |  | Zorig |
| Second assistant |  | Enkhdorj |
| Perfusionist |  | Tuul |
| Anesthesiologist |  | Demid-Od |
| Anesthesiologist nurse |  | Ayushsuren |
| Scrub nurse |  | Altantsetseg |
| Previous operation |  | Tsendtsesenjab |
| Date of previous operation |  | 2025/01/12 |
| Operation name: |  | bentall procedure |
| Aortic valve |  | Valve replacement |
| Mitral valve |  | No intervention |
| Tricuspid valve |  | No intervention |
| Pulmonary valve |  | No intervention |
| Pre-operative diagnosis |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  | i71.5 |
| Subsidiary diagnosis #2 |  | i11.9 |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |
| Additional explanation of the procedure |  | bentall procedure |
| Surigcal procedure record |  |  |
| Incision site: |  | Median sternotomy |
| Total perfusion time: |  | 7:49 |
| Aortic cross clamp time: |  | 187 |
| Arrest time: |  |  |
| Lowest temperature: |  | 36 |
| Aortic valve |  | Repair |
|  | If repair, what type of repair has been performed | Commissuroplasty |
|  | If replaced the valve type: | Mechanical valve |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | №27 |
|  | Serial No: | 29mm |
|  | Operative finding: |  |
| Mitral valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | Size of ring |  |
|  | If replaced the valve type: | N/A |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Tricuspid valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | Size of ring |  |
|  | If replaced the valve type: | N/A |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Pulmonary valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | If replaced the valve type: | N/A |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Combined procedure: |  | No |
| CABG |  | No |
| Graft replacement of Ascending aorta |  | Yes |
| ASD patch closure |  | No |
| VSD patch closure: |  | No |
| Others |  |  |
| Drainage tubes |  |  |
|  | Substernal drainage amount POD#1 /ml/ | 130 |
|  | Pericardial drainage amount POD#1 //ml/ | 90 |
|  | Right pleura drainage amount POD#1 /ml/ |  |
|  | Left pleura drainage amount POD#1/ml/ |  |
|  | Total amount of drainage tube in POD#1 | 220 |
| Defibrillation times |  |  |
| Is patient is on inotropic support |  |  |
|  | If yes, specify intrope used |  |
|  | Norepinephrine | No |
|  | Epinephrine | No |
|  | Dopamine | No |
|  | Dobutamine | No |
|  | Vasopressin | No |
|  | MIlrinone | No |
|  | Others |  |
| Estimated blood loss during surgery (cc): |  |  |
| Blood transfusion during surgery |  | No |
|  | Packed RBC |  |
|  | Amount of transfusion/in units/ |  |
|  | FFP |  |
|  | Amount of transfusion/in units/: |  |
| Tissue pathology: |  |  |
|  | If yes, specify the finding |  |
| Any specific event has occurred during surgery |  |  |
| Patient discharge note after surgery: |  |  |
| Date of recording: |  | 2025/01/11 |
| Date of surgery: |  | 2025/01/12 |
| Date of hospital discharge: |  | 2025/01/22 |
| Post operative day: |  | 9 |
| ICU day: |  | 3 |
| Blood transfusion after surgery until discharge: |  | No |
| If yes: |  |  |
| Amount of transfusion/Packed RBC in units/: |  |  |
| Post operative diagnosis: |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  |  |
| Subsidiary diagnosis #2 |  |  |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |
| Operation: |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Post-Op echo: |  |  |
| Date of echo - Measurement |  |  |
| LVEF |  | 51.80% |
| LVEDD |  | 5.6 |
| LVESD |  | 1.2 |
| Aortic root diameter /M mode/ |  | 1.1 |
| LAD (AP) /M mode?/ |  |  |
| D of AscAo |  | 5.4 |
| sPAPmmHg |  |  |
| Valvular assessment |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |
| AS degree |  | Normal |
| AR |  | AR Moderate |
| AV PHT |  |  |
| AV meanPG |  |  |
| AV Paravalvular leak |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |
| MS |  | Normal |
| MR |  | Normal |
| MVA |  |  |
| MVPHT |  |  |
| MV meanPG |  |  |
| MV Paravalvular leak |  |  |
| Tricuspid valve measurement |  |  |
| TS |  | Normal |
| TR |  | Normal |
| TV meanPG |  |  |
| PHT |  |  |
| TR maxPG |  |  |
| TV paravalvular leak |  |  |
| Pulmonary valve measurements |  |  |
| PS |  | Normal |
| PR |  | Normal |
| PV Vmax |  |  |
| PV meanPG |  |  |
| PV Paravalvular leak |  |  |
| LV Segmental contractility |  |  |
| Apical |  | Normal contractility |
| Apical septal |  | Normal contractility |
| Apical lateral |  | Normal contractility |
| Apical anterior |  | Normal contractility |
| Apical inferior |  | Normal contractility |
| Mid anterior |  | Normal contractility |
| Mid anterolateral |  | Normal contractility |
| Mid inferolateral |  | Normal contractility |
| Mid anteroseptal |  | Normal contractility |
| Basal anterior |  | Normal contractility |
| Basal anterolateral |  | Normal contractility |
| Basal inferior |  | Normal contractility |
| Basal inferoseptal |  | Normal contractility |
| Basal inferolateral |  | Normal contractility |
| Basal anteroseptal |  | Normal contractility |
| Post-op heart rhythm: |  | Normal sinus rhythm |
| Discharge status: |  |  |
| Destination on discharge: |  |  |
| If complication present, specify |  |  |
|  | Intra-opeartive complication: | No |
|  | If yes: |  |
|  | Post-operative complication: | No |
|  | If yes: |  |
| Is patient deceased: |  | No |
|  | If patient is deceased, additional notes |  |

1.8 ХАВХЛАГЫН МЭС ЗАСАЛ

| Valve Surgery Datasheet for CVSD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Patient Operation record |  |  |
| Patients History ID: |  | 1 |
| Social security number |  | UU00000000 |
| Doctor in charge |  | Bat-Undral |
| Date of admission |  | 1/1/2025 |
| Date of surgery |  | 1/2/2025 |
| Type of surgery |  | Heart Valve Surgery |
| Patient surname |  | Patient |
| Patient firstname |  | Name |
| Date of birth |  | 1/1/2000 |
| Sex |  | Male |
| Pre-op NYHA |  | NYHA 4 stage |
| The NCEPOD Classificaton of intervention |  | Emergency |
| Type of Operaton |  | Primary surgery |
| Pre-op heart rhythm |  | Atrial fibrillation |
| Pre-op risk factors, and Comorbities |  |  |
| Body weight /kg/ |  | 70 |
| Height /cm/ |  | 178 |
| BMI/Autocalculator/ |  | 29.70 |
| BSA/Autocalculator/ |  | 1.860406168 |
| Arterial hypertension |  | No |
| Smoking |  | No |
|  | If yes, how many years? |  |
|  | If yes, pack per day/Full day/ |  |
|  | Pack years |  |
| Alcohol usage |  | No |
|  | How much many glass//50mls/ of alcohol at a time? |  |
|  | How many times per week? |  |
| Dyslipidemia |  | No |
| Preoperative critical state |  | Yes |
|  | If preoperative critical stage persent, what kind? | Pre-opeartive inotropic support |
| Infectious endocarditis |  | No |
|  | If yes, Infectious endocarditis type |  |
|  | Iliccit drug usage |  |
|  | Culture type |  |
| Chronic kidney disease |  | No |
|  | If yes, eGFR |  |
|  | CKD classification |  |
|  | Hemodialysis | No |
| Chronic lung disease |  | No |
|  | COPD |  |
|  | COPD stages |  |
|  | Pulmonary function test |  |
|  | FEV1/litre in volumes/ |  |
|  | FVC/litre in volumes/ |  |
|  | FEV1/FVC |  |
| Chronic liver disease |  | No |
|  | If yes, type of liver disease |  |
| Cerebrovascular disease |  | No |
|  | If yes, type of CVD |  |
|  | Date of stroke |  |
|  | Carotid disease |  |
|  | if yes |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |
|  | Hx of carotid stenting |  |
|  | Date of intervention |  |
| Peripheral artery disease |  | No |
|  | If yes, type of PAD |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |
|  | HX of intervention |  |
|  | Date of intervention |  |
| Diabetes mellitus |  | No |
|  | If yes, HbA1c |  |
|  | If yes, is type of control? |  |
| Other comorbities |  |  |
| Pre-op lab and Echo |  |  |
| WBC/write in 1-50 in decimals/ |  | 5.23 |
| HGB /g/dl/ |  | 14.2 |
| HCT |  | 39.8 |
| PLT/in decimals to hundreds/ |  | 170 |
| Creatinine /µmol/L/ |  | 222 |
| BUN/mmol/L/ |  | 21.2 |
| K+/mmol/L/ |  | 3.55 |
| Glucose |  | 5.64 |
| Total albumin /g/L/ |  | 33.3 |
| AST /U/L/ |  | 28.1 |
| ALT /U/L/ |  | 11.9 |
| NTProBNP /pg/ml/ |  |  |
| Pre-op Echo |  |  |
| Date of echo - Measurement |  | 2024/12/25 |
| LVEF |  | 50.00% |
| LVEDD |  | 6.3 |
| LVESD |  | 4.6 |
| Aortic root diameter /M mode/ |  | 2.1 |
| LAD (AP) /M mode?/ |  | 5.6 |
| D of AscAo |  |  |
| Right atrial dimension |  |  |
| sPAPmmHg |  | 85 |
| IVC |  |  |
| TAPSE |  |  |
| Comments |  |  |
| Valvular assessment |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |
| AS degree |  | Normal |
| AR |  | Normal |
| AV PHT |  |  |
| AV meanPG |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |
| MS |  | MS Severe |
| MR |  | MS Mild |
| MVA |  | 0.3 |
| MVPHT |  |  |
| MV meanPG |  | 14 |
| Tricuspid valve measurement |  |  |
| TS |  | Normal |
| TR |  | TR Severe |
| TV meanPG |  |  |
| PHT |  |  |
| TR maxPG |  | 70 |
| Pulmonary valve measurements |  |  |
| PS |  |  |
| PR |  |  |
| PV Vmax |  |  |
| PV meanPG |  |  |
| LV Segmental contractility |  |  |
| Apical |  | Normal contractility |
| Apical septal |  | Normal contractility |
| Apical lateral |  | Normal contractility |
| Apical anterior |  | Normal contractility |
| Apical inferior |  | Normal contractility |
| Mid anterior |  | Normal contractility |
| Mid anterolateral |  | Normal contractility |
| Mid inferolateral |  | Normal contractility |
| Mid anteroseptal |  | Normal contractility |
| Basal anterior |  | Normal contractility |
| Basal anterolateral |  | Normal contractility |
| Basal inferior |  | Normal contractility |
| Basal inferoseptal |  | Normal contractility |
| Basal inferolateral |  | Normal contractility |
| Basal anteroseptal |  | Normal contractility |
| Global hypokinesia |  | No |
| Pre-op medication and cardiac disease |  |  |
| Diuretics |  | Yes |
| ACE or ARB |  | Yes |
| Beta blockers |  | Yes |
| Antiplatelets |  | No |
| If yes |  |  |
| ADP receptor inhibitors |  | No |
| COX inhibitors |  | No |
| Date of last consumption |  |  |
| Duration of antiplatelet intake |  |  |
| Anticoagulants |  | Yes |
| If yes |  |  |
| Date of last consumption |  | 2025/12/28 |
| Duration of anticoagulant intake |  | 3 month - 1 year |
| Nitrates |  | No |
| Inotropes |  | Yes |
| Lipid lowering drugs |  | No |
| Antiglycemic drugs |  | No |
| Risk of Mortality |  |  |
| Euroscore II |  | 26.8 |
| STS score |  |  |
| Operative record |  |  |
| Date of surgery |  | 2025/01/07 |
| Operator |  | Bat-Undral |
| First assistant |  | Zorig |
| Second assistant |  |  |
| Perfusionist |  | Munkhjargal |
| Anesthesiologist |  | Undarmaa.G |
| Anesthesiologist nurse |  |  |
| Scrub nurse |  |  |
| Previous operation |  |  |
| Date of previous operation |  |  |
| Operation name: |  |  |
| Aortic valve |  |  |
| Mitral valve |  | Valve replacement |
| Tricuspid valve |  | Valve repair |
| Pulmonary valve |  |  |
| Pre-operative diagnosis |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  | Rheumatic Severe MS |
| Subsidiary diagnosis #2 |  | Persistent Atrial fibrillation, Severe Pullmonary arterial hypertension |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |
| Additional explanation of the procedure |  |  |
| Surigcal procedure record |  |  |
| Incision site: |  | Median sternotomy |
| Total perfusion time: |  | 235 |
| Aortic cross clamp time: |  | 126 |
| Arrest time: |  |  |
| Lowest temperature: |  |  |
| Aortic valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | If replaced the valve type: |  |
|  | Prosthetic valve used |  |
|  | Size of prosthetic valve |  |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Mitral valve |  | Replacement |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | Size of ring |  |
|  | If replaced the valve type: | Tissue valve |
|  | Prosthetic valve used | Saint Jude |
|  | Size of prosthetic valve | №21 |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Tricuspid valve |  | Repair |
|  | If repair, what type of repair has been performed | Commissuroplasty |
|  | Size of ring |  |
|  | If replaced the valve type: |  |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Pulmonary valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | If replaced the valve type: | N/A |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Combined procedure: |  | No |
| CABG |  | No |
| Graft replacement of Ascending aorta |  | No |
| ASD patch closure |  | No |
| VSD patch closure: |  | No |
| Others |  |  |
| Drainage tubes |  |  |
|  | Substernal drainage amount POD#1 /ml/ | - |
|  | Pericardial drainage amount POD#1 //ml/ | - |
|  | Right pleura drainage amount POD#1 /ml/ | - |
|  | Left pleura drainage amount POD#1/ml/ | - |
|  | Total amount of drainage tube in POD#1 | - |
| Defibrillation times |  | 5 |
| Is patient is on inotropic support |  | Yes |
|  | If yes, specify intrope used |  |
|  | Norepinephrine | Yes |
|  | Epinephrine | No |
|  | Dopamine | No |
|  | Dobutamine | Yes |
|  | Vasopressin | No |
|  | MIlrinone | No |
|  | Others |  |
| Estimated blood loss during surgery (cc): |  |  |
| Blood transfusion during surgery |  |  |
|  | Packed RBC | Yes |
|  | Amount of transfusion/in units/ | 1 |
|  | FFP | Yes |
|  | Amount of transfusion/in units/: | 2 |
| Tissue pathology: |  | Yes |
|  | If yes, specify the finding |  |
| Any specific event has occurred during surgery |  |  |
| Patient discharge note after surgery: |  |  |
| Date of recording: |  | 2025/01/09 |
| Date of surgery: |  | 2025/01/07 |
| Date of hospital discharge: |  |  |
| Post operative day: |  |  |
| ICU day: |  | 1 |
| Blood transfusion after surgery until discharge: |  |  |
| If yes: |  |  |
| Amount of transfusion/Packed RBC in units/: |  |  |
| Post operative diagnosis: |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  | Rheumatic severe MS |
| Subsidiary diagnosis #2 |  | Persistent Atrial Fibrillation, Pulmonary arterial hypertension |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |
| Operation: |  | MVR Biologic valve №21 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Post-Op echo: |  |  |
| Date of echo - Measurement |  |  |
| LVEF |  |  |
| LVEDD |  |  |
| LVESD |  |  |
| Aortic root diameter /M mode/ |  |  |
| LAD (AP) /M mode?/ |  |  |
| Right atrial dimension |  |  |
| D of AscAo |  |  |
| sPAPmmHg |  |  |
| IVC |  |  |
| TAPSE |  |  |
| Comments |  |  |
| Valvular assessment |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |
| AS degree |  |  |
| AR |  |  |
| AV PHT |  |  |
| AV meanPG |  |  |
| AV Paravalvular leak |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |
| MS |  |  |
| MR |  |  |
| MVA |  |  |
| MVPHT |  |  |
| MV meanPG |  |  |
| MV Paravalvular leak |  |  |
| Tricuspid valve measurement |  |  |
| TS |  |  |
| TR |  |  |
| TV meanPG |  |  |
| PHT |  |  |
| TR maxPG |  |  |
| TV paravalvular leak |  |  |
| Pulmonary valve measurements |  |  |
| PS |  |  |
| PR |  |  |
| PV Vmax |  |  |
| PV meanPG |  |  |
| PV Paravalvular leak |  |  |
| LV Segmental contractility |  |  |
| Apical |  |  |
| Apical septal |  |  |
| Apical lateral |  |  |
| Apical anterior |  |  |
| Apical inferior |  |  |
| Mid anterior |  |  |
| Mid anterolateral |  |  |
| Mid inferolateral |  |  |
| Mid anteroseptal |  |  |
| Basal anterior |  |  |
| Basal anterolateral |  |  |
| Basal inferior |  |  |
| Basal inferoseptal |  |  |
| Basal inferolateral |  |  |
| Basal anteroseptal |  |  |
| Post-op heart rhythm: |  |  |
| Discharge status: |  |  |
| Destination on discharge: |  |  |
| If complication present, specify |  |  |
|  | Intra-opeartive complication: | No |
|  | If yes: |  |
|  | Post-operative complication: | No |
|  | If yes: | Other |
| Is patient deceased: |  | No |
|  | If patient is deceased, additional notes |  |

1.9 ЗҮРХНИЙ НЭЭЛТТЭЙ БУСАД МЭС ЗАСАЛ

| Patient Operation record |  |  |
| --- | --- | --- |
| Patients History ID: |  | 20005 |
| Social security number |  | ZZ02020202 |
| Doctor in charge |  | Bat-Undral |
| Date of admission |  | 4/21/2025 |
| Date of surgery |  | 4/24/2025 |
| Type of surgery |  | Others |
| Patient surname |  | Patient |
| Patient firstname |  | Name |
| Date of birth |  | 9/17/1964 |
| Sex |  | Male |
| Pre-op NYHA |  | NYHA 2 stage |
| The NCEPOD Classificaton of intervention |  | Elective |
| Type of Operaton |  | Primary surgery |
| Pre-op heart rhythm |  | Atrial fibrillation |
| Pre-op risk factors, and Comorbities |  |  |
| Body weight /kg/ |  | 85 |
| Height /cm/ |  | 164 |
| BMI/Autocalculator/ |  | 31.60 |
| BSA/Autocalculator/ |  | 1.967796286 |
| Arterial hypertension |  | Yes |
| Smoking |  | Yes |
|  | If yes, how many years? |  |
|  | If yes, pack per day/Full day/ |  |
|  | Pack years | 0 |
| Alcohol usage |  |  |
|  | How much many glass//50mls/ of alcohol at a time? |  |
|  | How many times per week? |  |
| Dyslipidemia |  | Yes |
| Preoperative critical state |  | Yes |
|  | If preoperative critical stage persent, what kind? | Pre-opeartive inotropic support |
| Infectious endocarditis |  |  |
|  | If yes, Infectious endocarditis type |  |
|  | Iliccit drug usage |  |
|  | Culture type |  |
| Chronic kidney disease |  | No |
|  | If yes, eGFR |  |
|  | CKD classification |  |
|  | Hemodialysis |  |
| Chronic lung disease |  | No |
|  | COPD |  |
|  | COPD stages |  |
|  | Pulmonary function test |  |
|  | FEV1/litre in volumes/ |  |
|  | FVC/litre in volumes/ |  |
|  | FEV1/FVC | #DIV/0! |
| Chronic liver disease |  | No |
|  | If yes, type of liver disease |  |
| Cerebrovascular disease |  | No |
|  | If yes, type of CVD | Hemorrhagic store |
|  | Date of stroke |  |
|  | Carotid disease |  |
|  | if yes |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |
|  | Hx of carotid stenting |  |
|  | Date of intervention |  |
| Peripheral artery disease |  | No |
|  | If yes, type of PAD |  |
|  | Severity of stenosis, % |  |
|  | HX of intervention |  |
|  | Date of intervention |  |
| Diabetes mellitus |  | No |
|  | If yes, HbA1c |  |
|  | If yes, is type of control? |  |
| Other comorbities |  |  |
| Pre-op lab and Echo |  |  |
| WBC/write in 1-50 in decimals/ |  |  |
| HGB /g/dl/ |  | 9.7 |
| HCT |  | 29.4 |
| PLT/in decimals to hundreds/ |  | 344 |
| Creatinine /µmol/L/ |  | 68.9 |
| BUN/mmol/L/ |  | 5.2 |
| K+/mmol/L/ |  | 3.6 |
| Glucose |  | 5.81 |
| Total albumin /g/L/ |  | 32.3 |
| AST /U/L/ |  | 19.7 |
| ALT /U/L/ |  | 15 |
| NTProBNP /pg/ml/ |  |  |
| Pre-op Echo |  |  |
| Date of echo - Measurement |  |  |
| LVEF |  | 49.00% |
| LVEDD |  |  |
| LVESD |  |  |
| Aortic root diameter /M mode/ |  |  |
| LAD (AP) /M mode?/ |  |  |
| Right atrial dimension |  |  |
| D of AscAo |  |  |
| sPAPmmHg |  |  |
| IVC |  |  |
| TAPSE |  |  |
| Comments |  |  |
| Valvular assessment |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |
| AS degree |  | Option 1 |
| AR |  | Option 1 |
| AV PHT |  |  |
| AV meanPG |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |
| MS |  | Option 1 |
| MR |  | Option 1 |
| MVA |  |  |
| MVPHT |  |  |
| MV meanPG |  |  |
| Tricuspid valve measurement |  |  |
| TS |  | Option 1 |
| TR |  | Option 1 |
| TV meanPG |  |  |
| PHT |  |  |
| TR maxPG |  |  |
| Pulmonary valve measurements |  |  |
| PS |  | Option 1 |
| PR |  | Option 1 |
| PV Vmax |  |  |
| PV meanPG |  |  |
| LV Segmental contractility |  |  |
| Apical |  | Normal contractility |
| Apical septal |  | Normal contractility |
| Apical lateral |  | Normal contractility |
| Apical anterior |  | Normal contractility |
| Apical inferior |  | Normal contractility |
| Mid anterior |  | Normal contractility |
| Mid anterolateral |  | Normal contractility |
| Mid inferolateral |  | Normal contractility |
| Mid anteroseptal |  | Normal contractility |
| Basal anterior |  | Normal contractility |
| Basal anterolateral |  | Normal contractility |
| Basal inferior |  | Normal contractility |
| Basal inferoseptal |  | Normal contractility |
| Basal inferolateral |  | Normal contractility |
| Basal anteroseptal |  | Normal contractility |
| Global hypokinesia |  |  |
| Pre-op medication and cardiac disease |  |  |
| Diuretics |  |  |
| ACE or ARB |  |  |
| Beta blockers |  |  |
| Antiplatelets |  |  |
| If yes |  |  |
| ADP receptor inhibitors |  |  |
| COX inhibitors |  |  |
| Date of last consumption |  |  |
| Duration of antiplatelet intake |  |  |
| Anticoagulants |  |  |
| If yes |  |  |
| Date of last consumption |  |  |
| Duration of anticoagulant intake |  |  |
| Nitrates |  |  |
| Inotropes |  |  |
| Lipid lowering drugs |  |  |
| Antiglycemic drugs |  |  |
| Risk of Mortality |  |  |
| Euroscore II |  |  |
| STS score |  |  |
| Operative record |  |  |
| Date of surgery |  | 4/24/2025 |
| Operator |  | Bat-Undral |
| First assistant |  | Ayurzana |
| Second assistant |  |  |
| Perfusionist |  | Munkhjargal |
| Anesthesiologist |  | Batttsetseg |
| Anesthesiologist nurse |  | Dolgor-Ulzii |
| Scrub nurse |  | Altantsetseg |
| Previous operation |  | Janargul |
| Date of previous operation |  | 4/24/2025 |
| Operation name: |  | LA-myxoma |
| Aortic valve |  |  |
| Mitral valve |  |  |
| Tricuspid valve |  |  |
| Pulmonary valve |  |  |
| Pre-operative diagnosis |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  |  |
| Subsidiary diagnosis #2 |  |  |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |
| Additional explanation of the procedure |  |  |
| Surigcal procedure record |  |  |
| Incision site: |  | N/A |
| Total perfusion time: |  |  |
| Aortic cross clamp time: |  |  |
| Arrest time: |  |  |
| Lowest temperature: |  |  |
| Aortic valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | If replaced the valve type: | N/A |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Mitral valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | Size of ring |  |
|  | If replaced the valve type: | N/A |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Tricuspid valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | Size of ring |  |
|  | If replaced the valve type: | N/A |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Pulmonary valve |  | N/A |
|  | If repair, what type of repair has been performed |  |
|  | If replaced the valve type: | N/A |
|  | Prosthetic valve used | N/A |
|  | Size of prosthetic valve | N/A |
|  | Serial No: |  |
|  | Operative finding: |  |
| Combined procedure: |  |  |
| CABG |  |  |
| Graft replacement of Ascending aorta |  |  |
| ASD patch closure |  |  |
| VSD patch closure: |  |  |
| Others |  |  |
| Drainage tubes |  |  |
|  | Substernal drainage amount POD#1 /ml/ |  |
|  | Pericardial drainage amount POD#1 //ml/ |  |
|  | Right pleura drainage amount POD#1 /ml/ |  |
|  | Left pleura drainage amount POD#1/ml/ |  |
|  | Total amount of drainage tube in POD#1 | 0 |
| Defibrillation times |  |  |
| Is patient is on inotropic support |  |  |
|  | If yes, specify intrope used |  |
|  | Norepinephrine |  |
|  | Epinephrine |  |
|  | Dopamine |  |
|  | Dobutamine |  |
|  | Vasopressin |  |
|  | MIlrinone |  |
|  | Others |  |
| Estimated blood loss during surgery (cc): |  |  |
| Blood transfusion during surgery |  |  |
|  | Packed RBC |  |
|  | Amount of transfusion/in units/ |  |
|  | FFP |  |
|  | Amount of transfusion/in units/: |  |
| Tissue pathology: |  |  |
|  | If yes, specify the finding |  |
| Any specific event has occurred during surgery |  |  |
| Patient discharge note after surgery: |  |  |
| Date of recording: |  |  |
| Date of surgery: |  |  |
| Date of hospital discharge: |  |  |
| Post operative day: |  |  |
| ICU day: |  |  |
| Blood transfusion after surgery until discharge: |  |  |
| If yes: |  |  |
| Amount of transfusion/Packed RBC in units/: |  |  |
| Post operative diagnosis: |  |  |
| Main diagnosis - #1 |  |  |
| Subsidiary diagnosis #2 |  |  |
| Subsidiary diagnosis #3 |  |  |
| Operation: |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Post-Op echo: |  |  |
| Date of echo - Measurement |  |  |
| LVEF |  |  |
| LVEDD |  |  |
| LVESD |  |  |
| Aortic root diameter /M mode/ |  |  |
| LAD (AP) /M mode?/ |  |  |
| Right atrial dimension |  |  |
| D of AscAo |  |  |
| sPAPmmHg |  |  |
| IVC |  |  |
| TAPSE |  |  |
| Comments |  |  |
| Valvular assessment |  |  |
| Aortic valve measurements |  |  |
| AS degree |  | Option 1 |
| AR |  | Option 1 |
| AV PHT |  |  |
| AV meanPG |  |  |
| AV Paravalvular leak |  |  |
| Mitral valve measurements |  |  |
| MS |  | Option 1 |
| MR |  | Option 1 |
| MVA |  |  |
| MVPHT |  |  |
| MV meanPG |  |  |
| MV Paravalvular leak |  |  |
| Tricuspid valve measurement |  |  |
| TS |  | Option 1 |
| TR |  | Option 1 |
| TV meanPG |  |  |
| PHT |  |  |
| TR maxPG |  |  |
| TV paravalvular leak |  |  |
| Pulmonary valve measurements |  |  |
| PS |  | Option 1 |
| PR |  | Option 1 |
| PV Vmax |  |  |
| PV meanPG |  |  |
| PV Paravalvular leak |  |  |
| LV Segmental contractility |  |  |
| Apical |  | Normal contractility |
| Apical septal |  | Normal contractility |
| Apical lateral |  | Normal contractility |
| Apical anterior |  | Normal contractility |
| Apical inferior |  | Normal contractility |
| Mid anterior |  | Normal contractility |
| Mid anterolateral |  | Normal contractility |
| Mid inferolateral |  | Normal contractility |
| Mid anteroseptal |  | Normal contractility |
| Basal anterior |  | Normal contractility |
| Basal anterolateral |  | Normal contractility |
| Basal inferior |  | Normal contractility |
| Basal inferoseptal |  | Normal contractility |
| Basal inferolateral |  | Normal contractility |
| Basal anteroseptal |  | Normal contractility |
| Post-op heart rhythm: |  |  |
| Discharge status: |  |  |
| Destination on discharge: |  |  |
| If complication present, specify |  |  |
|  | Intra-opeartive complication: |  |
|  | If yes: | Option 1 |
|  | Post-operative complication: |  |
|  | If yes: |  |
| Is patient deceased: |  |  |
|  | If patient is deceased, additional notes |  |

### 2.1 ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ/АБЛАЦИ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ПРОТОКОЛ

### Огноо ........................................................ .. 	Цаг .....................................................

| ### Өвчтөнийн нэр: | ### РД: |
| --- | --- |
| ### Нас, хүйс: | ### Төрсөн он, сар, өдөр |
| ### Өвчний онош: | ### Ажилбар: |
| - Төлөвлөгөөт | - Яаралтай |
| ### ТЖ ТЧ AVNRT AVRT ATachy ХТ КНА PVC |  |
| ### Ажилбар ### КА Крио ХДА/PFA/ Таславч хатгах |  |

### Баруун/зүүн цавины артерийн чиглүүлэгч ..............................................................№/Хэмжээ

### Баруун/зүүн цавины венийн чиглүүлэгч ..................................................................№/Хэмжээ

### Баруун/зүүн цавины венийн чиглүүлэгч ..................................................................№/Хэмжээ

### ЭФШ-д илэрсэн өөрчлөлт:

| ### cSNRT | ### CL | ### AH,msec | ### HV, msec | ### His, msec | ### QRS,msec | ### AVNERP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Тэмдэглэл: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### ACT

| ### Цаг | ### АСТ | ### Цаг | ### АСТ |
| --- | --- | --- | --- |

### Туяаны тун .......................................  Ажилбар үргэлжилсэн хугацаа .........................................

### Уушгины венийн тусгаарласан аблацийн талаарх мэдээлэл ( RFCA    Cryo     PFA)

|  | ### Зүүн дээд уушгины вен (t0, үргэлжилсэн хугацаа, тусгаарлалт амжилттай эсэх) | ### Зүүн доод уушгины вен (t0, үргэлжилсэн хугацаа, тусгаарлалт амжилттай эсэх) | ### Баруун дээд уушгины вен (t0, үргэлжилсэн хугацаа, тусгаарлалт амжилттай эсэх) | ### Баруун доод уушгины вен (t0, үргэлжилсэн хугацаа, тусгаарлалт амжилттай эсэх) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |
| ### 4 |  |  |  |  |
| ### 5 |  |  |  |  |

### Гепарин эмчилгээ хийсэн эсэх 				Тийм				Үгүй

### Тийм бол эмчилгээний тун (нэгжээр хэмжигдэнэ)

| ### 1-р тун |  | ### 5-р тун |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 2-р тун |  | ### 6-р тун |  |
| ### 3-р тун |  | ### 7-р тун |  |
| ### 4-р тун |  | ### 8-р тун |  |

### Тэмдэглэл …………………………………......................................................................................

### ....................................................................................................................................................

### ....................................................................................................................................................

### ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### Мэс заслын дараа ЗХАШ хийх 				Тийм				Үгүй

### Мэс заслын эмч  /                    нэр/                            /

### Инженер /                             нэр/                             /  Сувилагч /                     нэр/

2.2 ТОСГУУРЫН ЖИГВЭГНЭЭ БҮРТГЭЛ СУДАЛГАА

## Үзлэг № 1 - Эхний үзлэг

Үзлэгийн огноо / Эмнэлэгт хэвтсэн огноо|_ _/_ _/_ _ _ _| өдөр сар он

## Хэвтэн эмчлүүлэх/Зөвлөгөөний мэдээлэл

Эмчлүүлэгчийн төрөл: 	□ Хэвтэн эмчлүүлэх 	□ Амбулатори

Хэвтэн эмчлүүлэх/зөвлөгөө авах төрөл:	□ Төлөвлөгөөт	□ Яаралтай

□ Тодорхойгүй

Тус эмчлүүлэгчийг хэн явуулсан бэ?	□ Өрхийн эмч 	□ Зүрхний эмч

□ Бусад зүрхний тасаг	□ Өөрөө

□ Яаралтай тусламж 	□ Бусад	□ Тодорхойгүй

Тусламж үйлчилгээний хамрах нэгж: 	□ Зүрх судлалын тасаг	□ Зүрхний мэс заслын тасаг

□ Дотрын тасаг				□ Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

□ Зүрхний хэм судлалын төв

□ Титэм судасны эмчилгээний тасаг (CCU) 	□ Амбулатори

□ Нэгдсэн цогц тусламж үйлчилгээ (ICC)	□ Эмнэлгийн амбулатори

□ Бусад тасаг, тодруулна уу:__________________________________________

## Оролцогчийн мэдээлэл

Хүйс:	□ Эрэгтэй □Эмэгтэй □Бусад

Эмэгтэй бол цэвэршсэн үү?: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Эмчлүүлэгчийн төрсөн огноо:|_ _ / _ _ _ _| сар/жил

Амьдралын орчин:	□ Ганцаараа амьдардаг	□ Гэр бүлтэйгээ амьдардаг	□ Асрамжийн газар 	□Бусад	□ Тодорхойгүй

Гэр бүлийн байдал: 	□ Гэрлээгүй	□ Гэрлэсэн	□ Гэрлэлт цуцалсан 	□Бэлэвсэн	□Бусад	□ Тодорхойгүй

## Зүрх судасны өвчлөлийн талаарх мэдээлэл / асуумж

Эмнэлэгт хэвтэх эсвэл эмнэлэгт үзүүлэх үндсэн шалтгаан: Доорх жагсаалтаас нэгийг сонгоно уу.

□ Зүрхний шигдээсийн шинжтэй

□ Титэм судасны ангиографид титэм судасны эмгэг (ТСЭ) илэрсэн

□ Мэс заслын өмнөх үнэлгээ (зүрхний мэс засал)

□ Мэс заслын өмнөх үнэлгээ (зүрхний бус мэс засал)

□ Тосгуурын жирвэгнээ

□ Брадиаритми

□ Ховдолын хэм алдагдал

□ Зүрх зогсох

□ Түр зуур ухаан алдах

□ Кардиомиопати буюу зүүн ховдлын систолын дисфункци шинээр илрэх

□ Хяналтгүй гипертензи

□ Иатрогений (ажилбарын хүндрэл зэрэг)

□ Амбулатори: хяналтын үзлэг

□ Зүрх судасны интервеншн төлөвлөгдсөн

□ Бусад:|_______________________________________________________|

□ Тодорхойгүй

Шинж тэмдэг эхэлсэн огноо	|__/__/____| өдөр/сар/жил 	□ Тодорхойгүй

Эмнэлэгт анх үзүүлсэн (шинж тэмдэг эхэлсний дараа):

Огноо: |__/__/____| өдөр/сар/жил 	□ Тодорхойгүй

Хаана: 	□ Түргэн тусламжийн дуудлага

□ Эмнэлгийн яаралтай тусламж

□ Амбулаторийн хэсэг 	□ Бусад

□ Тодорхойгүй

Эмнэлэгт анх хэвтсэн огноо (одоогийн өвчлөл): |__/__/____| өдөр/сар/жил 	□ Тодорхойгүй

Урьдчилсан онош тавигдсан:	|__/__/____| өдөр/сар/жил 	□ Тодорхойгүй

## Бодит үзлэг

Жин:	|_ _ _| кг	□ Тодорхойгүй

Өндөр: 	|_ _ _| см 	□ Тодорхойгүй

Биеийн жингийн индекс (БЖИ): 	|_ _ _| (автомат тооцсон) кг/м²

Биеийн гадаргуугийн талбай (BSA):		|_ _ _| м² (автомат тооцсон)

Систолын даралт:	|_ _ _| ммМУБ		□ Тодорхойгүй

Диастолын даралт:	|_ _ _| ммМУБ		□ Тодорхойгүй

Зүрхний цохилтын тоо: 		|_ _ _| удаа/мин	□ Тодорхойгүй

Синусын хэмнэлтэй?: 	□ Үгүй 	□ Тийм 	□ Тодорхойгүй

| Зүрх чагналтаар |  |
| --- | --- |
| Хавхлагын чимээ: Тийм бол: -Аортын хавхлага: - Нарийсал - Регургитаци -Митрал хавхлага: - Нарийсал - Регургитаци -Гурван хавтаст: - Нарийсал - Регургитаци -Уушгины хавхлага: - Нарийсал - Регургитаци |  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй |
| Уушгины хэржигнүүр |  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй |
| S3 морин төвөргөөн |  Үгүй  Тийм  Тодорхойгүй |

| Шинж тэмдэг ба бодит үзлэг |  |
| --- | --- |
| Амьсгаадалт | NYHA ангилал: □ I □ II □ III □ IV □ Тодорхойгүй I зэрэг; Идэвхтэй хөдөлгөөн хязгаарлагдаагүй. Энгийн дасгал хөдөлгөөн нь амьсгаадах, ядарч сульдах, эсвэл зүрх дэлсэх шалтгаан болохгүй.. II зэрэг; Идэвхтэй хөдөлгөөн бага зэрэг хязгаарлагдана. Биеийн хүчний ердийн ачаалалын үед буюу энгийн дасгал хөдөлгөөнд амьсгаадах, ядрах, эсвэл зүрх дэлсэх шинж тэмдэг илэрнэ.. III зэрэг; Идэвхтэй хөдөлгөөн мэдэгдэхүйц хязгаарлагдана. Биеийн хүчний ердийнхөөс бага ачаалалын үед шинж тэмдэг илэрнэ, гэхдээ тайван байдалд амьсгаадалт илрэхгүй.. IV зэрэг; Зовуурь шинж тэмдэг илрэхгүйгээр ямар нэг дасгал хөдөлгөөн хийж чадахгүй. Тайван үед шинж тэмдэг илэрнэ. Ямар нэг дасгал хөдөлгөөн хийвэл бие тавгүй болж зовуурь шинж тэмдэг нэмэгдэнэ.. |
| Цээжээр өвдөх | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Хэрэв тийм бол: □ Сонгомол □ Сонгомол бус □ Зүрхний бус □ Тодорхойгүй |
| Түр зуур ухаан алдах | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Ухаан балартах | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Захын хаван | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |

## Энэ үзлэгийн үед мэдэгдсэн хавсарсан өвчин ба/эсвэл эрсдэлт хүчин зүйлс

| Зүрх судасны ямарваа эрсдэлт хүчин зүйл байна уу? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Хэрэв тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү. |  |
| --- | --- |
| Даралт ихсэлт | □ Үгүй □ Тийм Хэрэв тийм бол тодруулах: □ Хянагдсан* □ Хянагдаагүй (*)<сонголтоор> Эмийн эмчилгээний талаар "Эмийн хэрэглээ" хэсэгт тэмдэглэнэ үү Хугацаа: □ ≤1 жил □ >1 -5 жил □ > 5 -10 жил □ > 10 жил □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |
| Тамхины хэрэглээ | □ Огт татаагүй □ Одоо татаж байгаа Хэрэв тамхи татаж байгаа бол: жилд ¦_ _ _¦ хайрцаг* □ Өмнө нь татаж байсан □ Тодорхойгүй |
| Архины хэрэглээ | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулна уу: □ <1 нэгж/хоног □ 1 нэгж/хоног □ 2-3 нэгж/хоног □ ≥ 4 нэгж/хоног □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |
| Эмийн хэрэглээ / хамаарал | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулна уу: □ Каннабис □ Бензодиапезин □ Психостимулант □ MDMA (жнь амфетамин) □ Кокайн □ Героин (опойд) □ Бусад □ Тодорхойгүй |
| Идэвхтэй хөдөлгөөн | □ Байхгүй □ Хааяа □ Тогтмол □ Эрчимтэй □ Тодорхойгүй |
| Чихрийн шижин | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол хэв шинжийг тодруулна уу: □I хэв шинж □ II хэв шинж Үргэлжилсэн хугацаа: □ Анх оношлогдсон □ Судалгааны өмнө оношлогдсон байсан □ ≤1 жил □>1 -5 жил □> 5 -10 жил □> 10 жил □ Тодорхойгүй Одоогийн эмчилгээ (тохирох бүх хэсгийг сонгоно уу): □ Байхгүй □ Хоолны дэглэм □ Эмчилгээ* □ Тодорхойгүй (*) Эмчилгээг эмийн хэрэглээ (жишээ нь 10-р хэсэг) хэсэгт тэмдэглэнэ үү. □ Тодорхойгүй |
| Дислипидеми | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол төрлийг тодруулна уу: □ Холестерол (LDL) □ Триглицерид □ Липопротейн (a) □ Бусад, бичих________________ Тийм бол удамшлын эсэхийг тодруулна уу: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол үргэлжлэх хугацааг тодруулна уу: □ Анх оношлогдсон □ Судалгааны өмнө оношлогдсон байсан □ ≤1 жил □>1 -5 жил □> 5 -10 жил □> 10 жил □ Тодорхойгүй Одоогийн эмчилгээ (тохирох бүх хэсгийг сонгоно уу): □ Байхгүй □ Хоолны дэглэм □ Эмчилгээ* □ Тодорхойгүй (*) Эмчилгээг эмийн хэрэглээ (10-р хэсэг) хэсэгт тэмдэглэнэ үү. |
| Зүрх судасны өвчний удамшлын өгүүлэмж Гэнэт нас барах эмгэгийн удамшлын өгүүлэмж (40-өөс доош насны 1 ба түүнээс дээш төрөл садан) Титэм судасны эмгэгийн (ТСЭ) удамшлын өгүүлэмж | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |

| Зүрх судасны өвчний өгүүлэмжтэй эсэх? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү: |  |
| --- | --- |
| Тосгуурын жирвэгнээ (ТЖ) | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол, □ Пароксизмт □ Тогтмол □ Удаан үргэлжилсэн тогтмол □ Байнгын □ Тодорхойгүй |
| Зүрхний дутагдал (ЗД) | □ Үгүй □ Тийм Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Цацалтын фракц ¦_ _ _ _¦ % □Тодорхойгүй Хугацаа: □ ≤1 жил □>1 -5 жил □> 5 -10 жил □> 10 жил □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |
| Өмнөх харвалт ба/эсвэл эмболи үүссэн тохиолдол | □ Үгүй □ Тархинд цус харвах эмгэг Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Түр зуур цус хомсрох дайрлага (TIA) Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Венийн тромбоэмболи (VTE) Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Цусны эргэлтийн эмболи Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Уушигны эмболи Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Захын артерийн эмболи Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |

| Өмнөх цус алдалт | □ Үгүй □ Тархин дотор цус алдах Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Бусад гавлын дотоод цус алдалт Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Хоол боловсруулах замын цус алдалт Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Ерөнхий цус эргэлтийн цус алдалт Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Бусад цус алдалт Сүүлийн тохиолдол: □<1 сар □1-6 сар □> 6 сар □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |
| --- | --- |
| Захын судасны өвчин* | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол дахин судасжуулалт хийсэн үү? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Кардиомиопати | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: □ Гипертрофийн □ Тэлэгдлийн (шалтгаан тодорхой) □ Тэлэгдлийн (шалтгаан тодорхойгүй) □ Рестриктив □ Хэм алдагдлын шалтгаант (баруун ховдлын) □ Такоцубо □ Удамшлын/генетик □ Архины хамааралтай байж болзошгүй □ Халдварын шалтгаант □ Тахикарди өдөөгдсөн □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |
| Гүрээний артерийн товруу | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Доод мөчний артерийн өвчин | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Зүрх гэнэт зогсох | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Пэйсмэйкер/ Зүрхний дефибриллятор суулгац (ЗДС) | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: □ Антибрадикарди □ Хар тугалгагүй □ Зүрхний ресинхронизаци эмчилгээний пэйсмэйкер (CRT-P) □ Зүрхний ресинхронизаци эмчилгээний дефибриллятор (CRT-D) □ ЗДС □ Арьсан доорх ЗДС □ Тодорхойгүй |
| Аортын хавхлагад хийсэн өмнөх интервеншин | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү: - Интервеншин: □ Гол судасны хавхлага солих мэс засал □Транскатетр аортын хавхлага дээр хиймэл хавхлага суулгах эмчилгээ (TAVI) □ Бусад □Тодорхойгүй |
| Митрал хавхлагад хийсэн өмнөх интервеншин | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү: - Интервеншин: □ Хавхлагыг ирмэг-ирмэгээр нийлүүлэх судсанд дотуур мэс засал □Судсанд дотуур аргаар хавхлага солих мэс засал □ Хавхлага засах нээлттэй мэс засал □ Хавхлага солих нээлттэй мэс засал □ Бусад □ Тодорхойгүй |
| Гурван хавтаст хавхлагад хийсэн өмнөх интервеншин | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү: - Интервеншин: □ Хавхлагыг ирмэг-ирмэгээр нийлүүлэх судсанд дотуур мэс засал □Судсанд дотуур аргаар хавхлага солих мэс засал □ Транскатетер анулопласти □ Хавхалга засах нээлттэй мэс засал □ Хавхлага солих нээлттэй мэс засал □Бусад □Тодорхойгүй |
| Аортын хавхлага одоо эмгэгтэй эсэх | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: - Одоогийн хавхлага нь : □ Хиймэл хавхлага □ Засагдсан хавхлага □ Өөрийн хавхлага - Төрөл (хамаарах хэсгийг бүгдийг сонгоно уу): Нарийсал: □ Байхгүй □ Хөнгөн □ Дунд □ Хүнд □ Тодорхойгүй Регургитаци: □ Үгүй □ Хөнгөн □ Дунд □ Хүнд □ Тодорхойгүй - Морфологи: □ Хоёр хавтаст □ Гурван хавтаст □ Тодорхойгүй - Хавхлагын талбай: ¦_ _ _¦ см² □ Тодорхойгүй - Дундаж зөрүү: ¦_ _ _¦ ммМУБ □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |
| Митрал хавхлага одоо эмгэгтэй эсэх | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: - Одоогийн хавхлага нь : □ Хиймэл хавхлага □ Засагдсан хавхлага □ Өөрийн хавхлага - Төрөл (хамаарах хэсгийг бүгдийг сонгоно уу): Нарийсал: □ Байхгүй □ Хөнгөн □ Дунд □ Хүнд □ Тодорхойгүй Регургитаци: □ Үгүй □ Хөнгөн □ Дунд □ Хүнд □ Тодорхойгүй - Хавхлагын талбай: ¦_ _ _¦ см² □ Тодорхойгүй - Дундаж зөрүү: ¦_ _ _¦ ммМУБ □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |
| Гурван хавтаст хавхлага одоо эмгэгтэй эсэх | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: - - Одоогийн хавхлага нь □ Хиймэл хавхлага □ Засагдсан хавхлага □ Өөрийн хавхлага - Регургитаци: □ Байхгүй □ Хөнгөн □ Дунд □ Хүнд □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй |
| Төрөлхийн өвчин эмгэгтэй эсэх | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: □ Хоёр хавтаст аортын хавхлага □ Тосгуурын таславчийн цоорхой (ТТЦ) □ Ховдлын таславчийн цоорхой (ХТЦ) □ Фаллотын дөрвөл гажиг □ Бусад, тодруулна уу:_______________________________________ □ Тодорхойгүй |
| Цус хөдлөлзүйд саад учруулах ховдлын хэм алдагдал байна уу? | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Зүрх судасны бусад өвчин эмгэгтэй эсэх | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол тодруулах: _________________________________________________________________ |

| Зүрх судасны бус өвчний түүх: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү. |  |
| --- | --- |
| Бамбай булчирхайн эмгэг | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулна уу: □Гипертиреодизм □ Гипотиреодизм □ Одоогийн эмгэг □ Өмнөх эмгэг □ Тодорхойгүй |
| Бөөрний архаг өвчин | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: □ Диализ тогтмол хийдэггүй □ Диализ тогтмол хийдэг □ Бөөр шилжүүлэн суулгасан □ Тодорхойгүй |
| Элэгний өвчин | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин (COPD) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Нойрон дунд амьсгал тасалдах эмгэг | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: □ Үргэлжилсэн эерэг даралтат эмчилгээ (CPAP) хийлгэдэг □ CPAP хийгдээгүй □ Тодорхойгүй |
| Хорт хавдар | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: □ Одоогийн □ Өмнө нь (намжлын байдалд шилжсэн/ эдгэрсэн) □ Тодорхойгүй |
| Ревматойд артрит | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Сэтгэл гутрал | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Танин мэдэхүйн хоцрогдол | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Одоо жирэмсэн үү? | □ Үгүй □ Тийм □ Хамааралгүй (эрэгтэй эсвэл хүүхэд тээх насны эмэгтэй биш) □ Тодорхойгүй |
| Хүний дархлал хомсдолын вирус (ХДХВ) халдвартай юу ? | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| COVID-19 (одоо халдвартай юу ?) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Архаг аутоиммун өвчин | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Аспирин үл тэвчих эмгэг | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Антикоагулянт эм уух заалттай юу? | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол тодруулах: □ Тосгуурын жирвэгнээ □ Механик хавхлага □ Уушигны эмболи □ Бусад ________________________________________________________________ |
| Цус алдах эрсдэл өндөр үү? (ARC-HBR) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |

## Багажийн шинжилгээнүүд (ЗЦБ, Зүрхний хэт авиа, гэх мэт) үзүүлэлт

Зүрхний цахилгаан бичлэг (ЗЦБ)

Амбулаториор үйлчлүүлж байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг үзлэгт ирэх үед нь эсвэл хамгийн ойрын хугацаанд хийсэн шинжилгээнээс цуглуулна. Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг эмнэлэгт хэвтэх үед эсвэл хэвтсэний дараа цаг алдалгүй цуглуулна (хэвтэхээс өмнө цуглуулахгүй).

ЗЦБ хийсэн үү? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Тийм бол ЗЦБ хийсэн огноог оруулах:|_ _/_ _/_ _ _ _| өдөр сар жил □ Тодорхойгүй

Мөн доорх хүснэгтийг бөглөнө үү.

| Зүрхний хэм | □ Синус □ Тосгуурын жирвэгнээ □ Тосгуурын мерцани □ Пэйсинг □ Ховдлын тахикарди □ Брадиаритми □ Бусад □ Тодорхойгүй |
| --- | --- |
| Суправентрикуляр экстрасистол | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Ховдлын экстрасистол | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Тосгуур-ховдлын хориг | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулна уу: □1-р зэрэг □ 2-р зэрэг □ 3-р зэрэг □ Тодорхойгүй |
| Гисийн хөлийн хориг (BBB) | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулна уу: □Зүүн хөлийн бүрэн бус хориг (LBBB) □ Зүүн хөлийн бүрэн хориг (LBBB) □ Баруун хөлийн бүрэн бус хориг (RBBB) □ Баруун хөлийн бүрэн хориг (RBBB) □ Бусад ховдол доторх дамжуулалтын алдагдал □ Тодорхойгүй |
| ST сегментийн өөрчлөлт, ишемийн шинжүүд | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулна уу: □ ST түр зуур өргөгдсөн □ ST байнга өргөгдсөн □ ST буурсан Аль холболт дээр?: □ Доод □ Өмнөд □ Хажуугийн □ Арын □ Бусад:________________________ □ Тодорхойгүй |
| Урвуу Т шүд | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулна уу: □ Тэгш хэмтэй □ Тэгш бус хэмтэй □ Тодорхойгүй |
| Эмгэг Q шүд | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Давтан ЗЦБ дээр динамик өөрчлөлт гарсан эсэх | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Зүрхний цохилт: | ¦_ _ _¦ удаа/мин □ Тодорхойгүй |
| QRS- үргэлжлэх хугацаа | ¦_ _ _ _¦ ms □ Тодорхойгүй |

Зүрхний хэт авиан шинжилгээ (ЗХАШ)

Амбулаториор үйлчлүүлж байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг үзлэгт ирэх үед нь эсвэл хамгийн ойрын хугацаанд хийсэн шинжилгээнээс цуглуулна. Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг эмнэлэгт хэвтэх үед эсвэл хэвтсэний дараа цаг алдалгүй цуглуулна (хэвтэхээс өмнө цуглуулахгүй).

Зүрхний хэт авиа шинжилгээ хийсэн эсэх □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Тийм бол шинжилгээний огноог бичнэ үү:|_ _/_ _/_ _ _ _| хоног/өдөр/он □ Тодорхойгүй

Мөн доорх хүснэгтийг бөглөнө үү

| Зүүн ховдол (LV): |  |
| --- | --- |
| Зүүн ховдлын диастолын төгсгөлийн диаметр (LVEDD) | ¦_ _ _ _¦ мм □ Тодорхойгүй |
| Зүүн ховдлын систолын төгсгөлийн диаметр (LVESD) | ¦_ _ _ _¦ мм □ Тодорхойгүй |
| Зүүн ховдолын цацалтын фракц (LVEF) | ¦_ _ _ _¦ % □ Тодорхойгүй |
| Зүүн ховдлын диастолын төгсгөлийн эзэлхүүн (LVEDV) | ¦_ _ _ _¦ мл □ Тодорхойгүй |
| Зүүн ховдлын систолын төгсгөлийн эзэлхүүн (LVESV) | ¦_ _ _ _¦ мл □ Тодорхойгүй |
| Зүүн ховдолын (LV) тромб | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Баруун ховдол (RV): |  |
| RV тэлэгдэл | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Систолын үеийн уушигны артерийн даралтыг тооцох | ¦_ _ _ _¦ ммМУБ □ Тодорхойгүй |
| Үнхэлцгийн шингэн | □ Байхгүй □ Бага □ Дунд □ Их □ Тодорхойгүй |

## Бусад багажийн шинжилгээний аргууд

Цээжний рентген зураг

Амбулаториор үйлчлүүлж байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг үзлэгт ирэх үед нь эсвэл хамгийн ойрын хугацаанд хийсэн шинжилгээнээс цуглуулна.

Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг эмнэлэгт хэвтэх үед эсвэл хэвтсэний дараа цаг алдалгүй цуглуулна (хэвтэхээс өмнө цуглуулахгүй).

Цээжний рентген зураг авсан эсэх, □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Тийм бол шинжилгээний огноог бичнэ үү:|_ _/_ _/_ _ _ _| хоног/өдөр/он □ Тодорхойгүй

Мөн доорх хүснэгтийг бөглөнө үү

| Эмгэг өөрчлөлт илэрсэн эсэх | □ Үгүй □ Тийм Тийм бол тодруулах: □ Зүрхний томрол □ Уушигны зогсонгошил буюу хаван □ Уушгины гялтанд шингэн хурах □ Уушгины хатгаа □ Бусад, тодруулна уу: ____________________ □ Тодорхойгүй |
| --- | --- |

## Эмнэлзүйн үнэлгээний оноо

CHADS2-VASc оноо тооцох:

Амбулаториор үйлчлүүлж байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг үзлэгт ирэх үед нь эсвэл хамгийн ойрын хугацаанд хийсэн шинжилгээнээс цуглуулна. Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг эмнэлэгт хэвтэх үед эсвэл хэвтсэний дараа цаг алдалгүй цуглуулна (хэвтэхээс өмнө цуглуулахгүй).

CHADS2-VASc оноо үнэлсэн эсэх? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Тийм бол тодруулна уу -	CHADS2-VASc оноо үнэлсэн огноо:|_ _/_ _/_ _ _ _| өдөр сар он □ Тодорхойгүй

- CHADS2-VASc оноо*	|_ _ _|

Нас: □ < 65 (0)  □ 65-74 (+1) □ ≥ 75 (+2)

Хүйс: □ Эмэгтэй (+1) □ Эрэгтэй (0)

Зүрхний архаг дутагдал: □ Тийм +1 □ Үгүй 0

Артерийн гипертензи: □ Тийм +1 □ Үгүй 0

Тархины харвалт/TIA/: □ Тийм +2 □ Үгүй 0

Захын судасны эмгэг: □ Тийм +1 □ Үгүй 0

Чихрийн шижин: □ Тийм +1 □ Үгүй 0

EHRA оноо тооцох:

Амбулаториор үйлчлүүлж байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг үзлэгт ирэх үед нь эсвэл хамгийн ойрын хугацаанд хийсэн шинжилгээнээс цуглуулна.Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг эмнэлэгт хэвтэх үед эсвэл хэвтсэний дараа цаг алдалгүй цуглуулна (хэвтэхээс өмнө цуглуулахгүй).

EHRA Оноо үнэлсэн үү?  □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Тийм бол тодруулна уу -  EHRA оноо 2 үнэлсэн огноо:|_ _/_ _/_ _ _ _| өдөр сар он □ Тодорхойгүй

- EHRA оноо 2 гарсан утга*: 	|_ _ _ _|

EHRA оноо:

| Оноо | Шинж тэмдэг | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| □ 1 | Байхгүй | Өөрт мэдэгдэх зовуурь үгүй. |
| □ 2а | Хөнгөн | Зовуурьтай ч өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах чадвартай. |
| □ 2б | Дунд | Зовуурь өөрт шаналгаатай ч өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн. |
| □ 3 | Хүнд | ТЖ-тэй холбоотой зовууриас болж өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нөлөөтэй. |
| □ 4 | Хөдөлмөрийн чадвар алдагдасан | Өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулах чадваргүй. |

HAS-BLED Цус алдах эрсдэлийн үнэлгээ

Амбулаториор үйлчлүүлж байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг үзлэгт ирэх үед нь эсвэл хамгийн ойрын хугацаанд хийсэн шинжилгээнээс цуглуулна.Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг эмнэлэгт хэвтэх үед эсвэл хэвтсэний дараа цаг алдалгүй цуглуулна (хэвтэхээс өмнө цуглуулахгүй).

HAS-BLED Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн үү? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Тийм бол тодруулна уу -	Огноо :|_ _/_ _/_ _ _ _| өдөр сар он □ Тодорхойгүй

- HAS-BLED  *	|_ _ _|  (0-9)

| Эрсдэлт хүчин зүйлс, тодорхойлолт |  | Оноо |
| --- | --- | --- |
| H | Хяналтгүй АДИӨ Систолын даралт > 160 мм.муб | □ 1 |
| A | Бөөр, элэгний үйл ажиллагааны алдагдал Диализ, эрхтэн шилжүүлэн суулгасан, сийвэнгийн креатинин >200umol/L, цирроз, билирубин >x2 энгийн дээд хэмжээ, AST/ALT/ALP>x3 энгийн дээд хэмжээ | Тус бүр 1 |
| S | Тархины цус харвалт Тархины цус хомсдолын харвалт, тархины эдийн цус харвалтын түүхтэй | 1 |
| B | Цус алдалтын эсвэл урьтал байдлын түүхтэй Их хэмжээний цус алдалтын түүхтэй, эсвэл хүнд зэргийн тромбоцитопени, цус багадалттай | 1 |
| L | Тогтворгүй INRb К витамины антагонистын эмчилгээ хийлгэж байгаа тохиолдолд TTR<60% | 1 |
| E | Нас >65 эсвэл хэт эмзэг байдал | 1 |
| D | Сэтгэц нөлөөт бодис, Согтууруулах ундааны хэрэглээ NSAID эсвэл антиагрегант эмийн замбараагүй хэрэглээ, эсвэл согтууруулах ундааны хэт хэрэглээ (7 хоногоор) | Тус бүр 1 |
| Нийт |  |  |

## Лабораторийн шинжилгээ

Амбулаториор үйлчлүүлж байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг үзлэгт ирэх үед нь эсвэл хамгийн ойрын хугацаанд хийсэн шинжилгээнээс цуглуулна.Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт байгаа өвчтөнүүдийн мэдээллийг эмнэлэгт хэвтэх үед эсвэл хэвтсэний дараа цаг алдалгүй цуглуулна (хэвтэхээс өмнө цуглуулахгүй).

Лабораторийн шинжилгээ хийсэн эсэх? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Тийм бол үндсэн шинжилгээ хийсэн огноог бичнэ үү:|_ _/_ _/_ _ _ _| хоног/өдөр/он □ Тодорхойгүй

Шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг сонгон доорх хүснэгтийг бөглөнө үү.

Хэрэв үндсэн шинжилгээнд зарим нэг үзүүлэлт байхгүй бол:

Амбулатороор үйлчлүүлсэн өвчтөнд хамгийн сүүлийн шинжилгээнээс тус үзүүлэлтийн хариуг бичнэ.

Хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд эмнэлэгт хэвтсэнээс хойш хамгийн ойрын шинжилгээнээс тус үзүүлэлтийн хариуг бичнэ.

| Үзүүлэлт | Нэгж | Хариу |
| --- | --- | --- |
| □ BNP | □ пг/мл □ pmol/L □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ NT-Pro-BNP | □ пг/мл □ pmol/L □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ HbA1c | □ mmol/mol □ % □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Өлөн үеийн глюкоз | □ мг/дл □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Глюкозын ачаалалтай сорил |  | □ Эерэг □ Сөрөг □ Тодорхойгүй |
| □ Гемоглобин | □ г/дл □ г/л □ ммоль/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Гематокрит | □ % □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Цусны улаан эс (RBC) | □ Эс/мкл □ эсүүд /мм3 103/мм3□ □ 109/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Цагаан цусны эс (WBC) | □ Эс/мкл □ эс /мм3 □ 103/мм3 □ 109/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Ялтас эс | □ Эс/мкл □ эс /мм3 □ 103/мм3 □ 109/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Тропонин I | □ нг/мл □ мкг/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Тропонин Т | □ нг/мл □ мкг/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Hs Тропонин I | □ нг/мл □ мкг/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Hs Тропонин Т | □ нг/мл □ мкг/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ C урвалж уураг (CRP) | □ нмоль/л □ мг/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Hs-CRP: | □ мг/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Цусан дахь мочевин (BUN) | □ ммоль/л □ мг/дл □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Мочевин | □ ммоль/л □ мг/дл □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ S-креатинин | □ мкмоль/л □ мг/дл □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Бөөрний үйл ажиллагаа |  | □ Хэвийн □ Хэвийн бус □ Тодорхойгүй |
| □ Креатин киназа-МБ (CK-MB) | □ U/L □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Аланин аминотрансфераза (ALT) | □ U/L □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Аспартат аминотрансфераза (АСТ) | □ U/L □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Гамма-Глутамил транспептидаза (GGT) | □ U/L □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Шүлтлэг фосфатаза | □ U/L □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Лактат дегидрогеназа (LDH) | □ U/L □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Шээсний хүчил | □ мкмоль/л □ мг/дл □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Нийт холестерин | □ мг/дл □ ммоль/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ LDL холестерол | □ мг/дл □ ммоль/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ HDL холестерол | □ мг/дл □ ммоль/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |
| □ Триглицерид | □ мг/дл □ ммоль/л □ Тодорхойгүй | ¦_ _ _ _. _ _ _ ¦ □ Тодорхойгүй |

## Эмийн хэрэглээ (Одоо/хэвтэх үед)

Одоо эм хэрэглэж байгаа эсэх (одоо/эмнэлэгт хэвтэх үед)? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

| ТЖ-ийн үед удаан хугацаанд эмчилгээнд хэрэглэгддэг зүрхний хэм алдагдлын эсрэг эмүүд | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ Амиадарон | Хоногийн нийт тун [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |
|  | □ Дронадерон |  |  |
|  | □ Флекайнид |  |  |
|  | Пропафенон |  |  |
|  | Соталол |  |  |
| Бета блокатор | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү: |  |  |
|  | □ Бисопролол | Хоногийн нийт тун |  |
|  | □ Небиволол | [ _ _ _ _] мг (Тимололоос бусад) |  |
|  | □ Метопролол | [ _ _ _ _] % (зөвхөн Тимололд) |  |
|  | □ Карведилол | □ Тодорхойгүй |  |
|  | □ Атенолол |  |  |
|  | □ Бетаксолол |  |  |
|  | □ Целипролол |  |  |
|  | □ Лабетатол |  |  |
|  | □ Ацебутолол |  |  |
|  | □ Надолол |  |  |
|  | □ Пиндолол |  |  |
|  | □ Тимолол |  |  |
|  | □ Пропранолол |  |  |
|  | □ Бусад:___ |  |  |

Хэрэв тийм бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү

| Антикоагулянт? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоногийн нийт тун <эм бүрт нэг> |  |  |  |  |
| Витамин К антагонист (VKA) □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй | Тийм бол доороос сонгоно уу: □ Фенпрокумон □ Варфарин □ Аценокумарол □ Флуиндион □ Фенидион □ Бусад:________ |  |  |  |  |  |  |
| Витамин К бус уух антикоагулянт бэлдмэл (NOAC): □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй | Тийм бол доороос сонгоно уу: □ Дабигатран |  | □ 150mg 1х2 □ 110 мг 1х2 □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
|  | □ Ривароксабан |  | □ 20 мг 1х1 15 мг 1х1□ □ 10 мг 1х1 □ 2.5 мг 1х2 □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
|  | □ Апиксабан |  | □ 5 мг 1х2 2.5 мг 1х2□ □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
|  | □ Эдоксабан |  | □ 60 мг 1х1 30 мг 1х1□ □ 15 мг 1х1 □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
|  | □ Бусад:________ |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |  |
| □ Том молекулт гепарин (UFH) |  |  |  |  |  |  |
| □ Бага молекулт гепарин (LMWH) |  | [ _ _ _ _] UI □ Тодорхойгүй |  |  | □ хоногт 1 удаа □ хоногт 2 удаа □ Тодорхойгүй |  |
| □ Бусад антикоагулянт үйлдэлтэй эмүүд |  | Тодруулах:_________________ |  |  |  |

| Антиагрегант? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмчилгээ |  |  |  | Хоногийн нийт тун <эм бүрт нэг> |  |  |  |  |
| □ Аспирин |  |  |  | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| □ Клопидогрел |  |  |  | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| □ Прасугрел |  |  |  | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| □ Кангрелор |  |  |  | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| □ Тикагрелор |  |  |  | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| □ Тиклопидин |  |  |  | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| □ Дипиридамол |  |  |  | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| □ Цилостазол |  |  |  | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| □ Бусад ялтас эсийн эсрэг үйлдэлтэй эм |  |  | Тодруулах: | [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
| Статин |  | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Аторвастатин □ Флувастатин □ Ловастатин □ Правастатин □ Розувастатин □ Симвастатин □ Питавастатин |  | Хоногийн нийт тун [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
|  |  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |  |  |  |
| Бусад өөх тос бууруулах эмүүд |  | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |
| □ Фибратууд |  | Дэлгэрүүлэх: |  |  | Хоногийн нийт тун [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |
|  |  | □ Безафибрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Ципрофибрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Фенофибрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Гемфиброзил |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Бусад______________ □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |
| □ Никотиний хүчлийн бүлэг |  | Дэлгэрүүлэх: |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |
|  |  | □ Никотиний хүчил |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Бусад, тодруулна уу:______________ |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |
|  |  | □ Тодорхойгүй |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |
| □ Холестерол шингээлтийг саатуулагч |  | Дэлгэрүүлэх: |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |
|  |  | □ Эзетимибе |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |
|  |  | □ Бусад, тодруулна уу: _____________ |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |
|  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |
| □ PCSK9 саатуулагч |  | Дэлгэрүүлэх: |  |  | Тун: |  |  |  |
|  |  | □ Алирокумаб |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Волокумаб |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |
|  |  | □ Эволокумаб |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |
|  |  | □ Бусад, тодруулна уу: ____________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |
| □ Small interfering RNA (siRNA) |  | Дэлгэрүүлэх: |  |  | Тун: [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |
|  |  | □ Инклисиран |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Бусад, тодруулна уу: _____________ |  |  |  |  |  |  |
| □ Резиний бүлгийн эм |  | Дэлгэрүүлэх: |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |  |
|  |  | □ Холестирамин |  |  | [ _ _ _ _] mUI (зөвхөн холестираминд) |  |  |  |  |
|  |  | □ Колесевалам □ Колестипол |  |  | [ _ _ _ _] мг (Холестираминаас бусад) |  |  |  |  |
|  |  | □ Бусад, тодруулна уу: ______________ |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |
|  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |  |

| Ангиотензин хувиргах ферментийн саатуулагч (АФХС) |  |  | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ Беназеприл |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Каптоприл |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Цилазаприл |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Эналаприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Фозиноприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Имидаприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Лизиноприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Моексиприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Периндоприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Квинаприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Рамиприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Трандолаприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Зофеноприл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ангиотензин II рецепторийн хориглогч (АРХ) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Кандесартан |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Эпросартан |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Ирбесартан |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Лосартан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Телмисартан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Валсартан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Олмесартан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минералокортикоид рецепторын антагонист (МРА) |  | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Спиронолактон |  |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Эплеренон |  |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Канренон |  |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бусад шээс хөөх эмүүд | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Бендрофлуазид |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Хлорталидон |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Гидрохлоротиазид |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Фуросемид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Индапамид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Торасемид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Метолозон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Ксипамид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Буметанид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Амилорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Триамтерен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кальцийн сувгийн хориглогч (КСХ) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Дилтиазем |  |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Амлодипин |  |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Фелодипин |  |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Галлопамил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Исрадипин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Лацидипин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Лерканидипин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Никардипин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Нитрендипин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Верапамил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ангиотензин рецептор Неприлизин саатуулагч (ARNI) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Сакубитрил/валсартан |  |  |  | Хоногийн нийт тун [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивабрадин | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Хоногийн нийт тун [ _ _ _ _] мг □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бусад даралт бууруулах үйлдэлтэй эмүүд | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Метилдопа |  |  |  | Хоногийн нийт тун |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Доксазозин |  |  |  | [ _ _ _ _] мг |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Празозин |  |  |  | □ Тодорхойгүй |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Теразозин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Нитратууд | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ Изосорбид Мононитрат |  |  |
|  | □ Изосорбид Динитрат |  |  |
|  | □ Глицерил Тринитрат (GNT) наалт |  |  |
|  | □ Глицерил Тринитрат (GNT) цацлага |  |  |
|  | □ Глицерил Тринитрат (GNT) шахмал |  |  |
|  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |

| Калийн суваг идэвхжүүлэгч | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ Никорандил |  |  |
|  | □ Бусад:________________ |  |  |

| Бусад антиангинал бэлдмэлүүд | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ Ранолазин |  |  |
|  | □ Бусад:________________ |  |  |

| Шууд ренин саатуулагч (DRI) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ Алискирен |  |  |
|  | □ Бусад:________________ |  |  |

| Бодисын солилцооны бэлдмэлүүд | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ Триметазидин |  |  |
|  | □ Бусад:________________ |  |  |

| Гликопротейн IIb/IIIa саатуулагч | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ Тирофибан |  |  |  |
|  | □ Эптифибатид |  |  |  |
|  | □ Абциксимаб |  |  |  |
|  | □ Бусад, тодруулна уу:________ |  |  |  |
| Устөрөгчийн шахуурга саатуулагч (PPI) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |  |  |  |
| Цусан дахь глюкоз бууруулах эм? |  | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү |  |  |
| □ Чихрийн шижингийн эсрэг уух эмүүд |  | Дэлгэрүүлэх: |  |  |
|  |  | □ Метформин □ Глитазонууд |  |  |
|  |  | □ Инкретин (Глюкагон төст пептид 1 (GLP1) аналогууд) □ Семаглютид □ Бусад |  |  |
|  |  | □ Натри-глюкозын ко-транспортер-2 (SGLT2) саатуулагч □ Эмпаглифлозин □ Дапаглифлозин □ Канаглифлозин □ Бусад |  |  |
|  |  | □ Сульфонилмочевин |  |  |
|  |  | □ Глинидүүд |  |  |
|  |  | □ Дипептидил пептидаза 4 (DPP-4) саатуулагч эмүүд □ Тирзепатид Бусад, тодруулна уу:__________________________________________ □ Тодорхойгүй |  |  |
| □ Инсулин |  |  |  |  |
| □ Ууж хэрэглэдэггүй глюкагон төст пептид 1 (GLP-1) агонист |  | □ Лираглютид □ Семаглютид □ Бусад, тодруулна уу |  |  |
| Жил бүрий томуугийн эсрэг дархлаажуулалт |  | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |  |  |

## Эмийн хэрэглээ (жор бичсэн эсвэл үзлэгийн дараа үргэлжлүүлсэн эсвэл гарах үед уух)

Ямар нэгэн эм (Эмнэлэг үзүүлсний дараа эсвэл эмнэлгээс гарсны дараа нэмж бичүүлсэн, үргэлжлүүлэн уусан эм)? бэлдмэл □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Хэрэв тийм бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү

## Интервеншн (тухайн эмнэлэгт хэвтэх үед)

Энэ хэсэг нь зөвхөн хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөнд хамаарах бөгөөд энэ удаагийн эмнэлэгт хэвтэх үеийн мэдээллийг цуглуулна.

Эмнэлэгт хэвтэх үед ямар нэгэн интервеншин хийсэн эсэх? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Хэрэв тийм бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү

| Зүрхний хэм ба электрофизиологийн интервеншин: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Хэрэв тийм бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү |  |  |
| --- | --- | --- |
| Катетр аблаци эмчилгээ | □ Үгүй □ Тийм бол тодруулна уу: □ Криоаблаци □ Радио долгионт аблаци □ Pulsed field □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Суулгац хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) |
| Пэйсмэйкер суулгац | □ Үгүй □ Тийм бол тодруулна уу: - Пейсмейкерийн төрөл: □ Антибрадикарди □ Хар тугалгагүй □ CRT-P □ CRT-D □ Бусад:_____________ □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Суулгац хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) |
| Кардиовертер-дефибриллятор (ICD) суулгац | □ Үгүй □ Тийм бол тодруулна уу: Заалт: □ Анхдагч урьдчилан сэргийлэлт □ Хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Суулгац хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) Арьсан доорх суулгац: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Бусад интервеншин: □ Үгүй □ Тийм бол дэлгэрүүлнэ үү:__________________________________ □ Тодорхойгүй |  |  |

| Мэс заслын эмчилгээ: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Хэрэв тийм бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү |  |  |
| --- | --- | --- |
| Титэм судасны мэс засал (CABG) | □ Үгүй □ Тийм бол тодруулна уу: □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Мэс засал хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) Сэргээн залгасан судасны тоо: [ _ ] □ Тодорхойгүй Дахин судасжуулалт амжилттай болсон эсэх? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Зүрхний хавхлагын интервеншин | □ Үгүй □ Тийм бол тодруулна уу: □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Интервеншин хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) Аортын хавхлага: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол интервенцийн төрлийг сонгоно уу: □ Баллон тэлэлт □ Нээлттэй хавхлага засах мэс засал □ Механик хавхлага суулгах □ Био хавхлага суулгах мэс засал □ Гомографт □ Ауто графт □ Комиссуротомийн мэс засал □ Тодорхойгүй Митрал хавхлага: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол интервенцийн төрлийг сонгоно уу: □ Баллон тэлэлт □ Нээлттэй хавхлага засах мэс засал □ Механик хавхлага суулгах □ Био хавхлага суулгах мэс засал Механик хавхлага / био хавхлага суулгасан бол өөрийн хавхлагыг үлдээсэн эсэх: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй □ Гомографт □ Комиссуротомийн мэс засал □ Цагираг суулгац □ Зүрхний хавхлагын доор хийгдэх интервеншин □ Тодорхойгүй Гурван хавтаст хавхлага: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол интервенцийн төрлийг сонгоно уу: □ Баллон тэлэлт □ Нээлттэй хавхлага засах мэс засал □ Механик хавхлага суулгах □ Био хавхлага суулгах мэс засал □ Гомографт □ Комиссуротомийн мэс засал □ Цагираг суулгац □ Тодорхойгүй Уушгины хавхлага: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол интервенцийн төрлийг сонгоно уу: □ Баллон тэлэлт □ Нээлттэй хавхлага засах мэс засал □ Механик хавхлага суулгах □ Био хавхлага суулгах мэс засал □ Гомографт □ Комиссуротомийн мэс засал □ Тодорхойгүй |
| Ховдлыг дэмжих төхөөрөмж суулгасан уу? | □ Үгүй □ Тийм бол тодруулна уу: □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Интервеншин хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) |
| Судасны мэс засал хийсэн үү? | □ Үгүй □ Тийм бол тодруулна уу: □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Мэс засал хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) Байршил: □ Гүрээний артериуд □ Титмийн артериуд □ Хэвлийн гол судас □ Ташааны артери □ Гуяны артер □ Тахимны артер □ Шилбэний артери □ Бусад:_________________________________ □ Тодорхойгүй |

| Судсан дотуурх ажилбар :□ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол тодруулна уу: Ерөнхий мэдээгүйжүүлэг хийсэн эсэх? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй мөн доорх мэдээллийг бөглөнө үү |  |  |
| --- | --- | --- |
| Титэм судсан дотуурх эмчилгээ (ТиСДЭ) | □ Үгүй □ Тийм бол тодруулна уу: - Ажилбарын төрөл: □Эм ялгаруулагч стент (DES) Тийм бол хамаарах хэсгийг бүгдийг сонгоно уу. □Xience ба iterations □Synergy ба iterations □Onyx ба iterations □Ultimaster ба iterations □Biofreedom ба iterations □Orsiro ба iterations □Supraflex ба iterations □Бусад □Дан металл стент (BMS) □Био шимэгддэг стент □ Эмээр бүрсэн баллон (DCB) □Стентгүй дан баллон тэлэлт (POBA) □ Бусад:_____________ □ Тодорхойгүй - Удирдамжийн дагуу зөвлөмжийн түвшин: □ I □ IIa □ IIb □ Тодорхойгүй □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү ТиСДЭ хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) Эмчилгээ хийсэн судасны тоо: [ _ ] □ Тодорхойгүй Бай судасны TIMI зэрэг: ТиСДЭ-ийн өмнө:□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ Тодорхойгүй ТиСДЭ-ийн дараа: □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ Тодорхойгүй Хүрц: □ Шууны артерийн проксимал хэсэг □ Шууны артерийн дистал хэсэг □ Гуяны артер □ Бусад: ____________________ □ Тодорхойгүй Судасны хүрц хаах арга: □ Бугуйн боолт □ Оёдол □ Бөглөөс □ Диск □ Бусад: ____________________ □ Тодорхойгүй Амжилттай эсэх: □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Титэм судасны стентийг ажилбарын дараа цус алдах өндөр эрсдлийг тооцсоны дүнд сонгосон эсэх? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Судас доторх дүрслэл □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол хамаарах хэсгийг бүгдийг сонгоно уу. төрөл □ OCT □ IVUS □ Бусад, бичих_______ □ Тодорхойгүй Тийм бол хамаарах хэсгийг бүгдийг сонгоно уу. хугацаа □ Эмгэгийн үнэлгээ □ Стентийн тохируулга □ Тодорхойгүй Титэм судасны физиологийн сорил □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол хамаарах хэсгийг бүгдийг сонгоно уу. төрөл □ iwFR/RFR □ FFR □ QFR □ Бусад, бичих _______ □ Тодорхойгүй Хэрэв тийм бол iwFR <_0.89 эсэх □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Хэрэв тийм бол FFR <_0.8 эсэх □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол хамаарах хэсгийг бүгдийг сонгоно уу. хугацаа □ Эмгэгийн үнэлгээ □ Стентийн тохируулга □ Тодорхойгүй |
| Судсан дотуур зүрхний хавхлага засах ажилбар | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй | Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү Ажилбар хийсэн огноо: [ _ _ / _ _ / _ _ _ _ ] □ Тодорхойгүй (өдөр/сар/жил) □ Аортын хавхлага □ Митрал хавхлага □ Гурван хавтаст хавхлага □ Уушгины хавхлага □ Тодорхойгүй |

## Ажилбарын хүндрэлүүд

Энэ хэсэг зөвхөн хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөнд хамаарна.

Ажилбартай холбоотой хүндрэл гарсан уу? □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй

Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү:

| Мэс заслын дараах зүрхний шигдээс (шинээр эмгэг Q шүд илрэх) | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| --- | --- |
| Медиастинит | □ Үгүй □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагатай □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагагүй □ Тодорхойгүй |
| Эндокардит | □ Үгүй □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагатай □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагагүй □ Тодорхойгүй |
| Тампонад | □ Үгүй □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагатай □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагагүй □ Тодорхойгүй |
| Цус алдалт | □ Үгүй □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагатай □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагагүй □ Тодорхойгүй Тийм бол хоол боловсруулах замын цус алдалт □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Том судасны хүндрэлүүд | □ Үгүй □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагатай □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагагүй □ Тодорхойгүй |
| Тромбоэмболи | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Урхаг үлдэц бүхий тархины цус харвалт | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| Цус задрал | □ Үгүй □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагатай □ Тийм, интервеншин хийх шаардлагагүй □ Тодорхойгүй |
| Бусад ажилбарын хүндрэлүүд | □ Үгүй □ Тийм бол дэлгэрүүлнэ үү: ________________________________________________ □ Интервеншин хийх шаардлагатай □ Интервеншин хийх шаардлагагүй □ Тодорхойгүй |

## Ажилбарын дараа эмнэлэгт байх үед гарсан амь насанд аюулгүй хүндрэлүүд

Энэ хэсэг зөвхөн хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөнд хамаарна.

Ажилбарын дараа эмнэлэгт байх үед тохиолдсон амь насанд аюулгүй хүндрэлүүд □ Үгүй	□ Тийм	 □ Тодорхойгүй

Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү:

| Харвалт эсвэл цус эргэлтийн эмболи | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
| --- | --- |
|  | Тийм бол тохирох зүйлсийг бүгдийг сонгоно уу.  Цус хомсрох харвалт  Цус алдах харвалт  Байршил тодорхойгүй эмболийн харвалт (ESUS)  Тодорхойгүй цус харвалт □ Түр зуурын цус хомсрох дайрлага (TIA)  Захын эмболизм  Уушгины эмболизм  Гүн венийн бүлэн (DVT) □ Бусад:_________________________________ |
| Цус алдах хүндрэл | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
|  | Тийм бол тохирох зүйлсийг бүгдийг сонгоно уу.  Тархины дотор цус алдалт  Бусад гавлын дотоод цус алдалт  Хоол боловсруулах замын цус алдалт □ Ерөнхий цус эргэлтийн цус алдалт □ Бусад:_________________________________ |
| Бусад зүрх судасны өвчлөл | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй |
|  | Тийм бол тохирох зүйлсийг бүгдийг сонгоно уу.  ST-өргөлттэй зүрхний шигдээс (STEMI)  ST-өргөлтгүй зүрхний шигдээс (NSTEMI)  Гэнэт эхэлсэн/ даамжирсан зүрхний дутмагшил  Дахисан тосгуурын жирвэгнээ  Дахисан тосгуурын мерцани  Бусад хэм алдалт  Протез / Төхөөрөмжтэй холбоотой хүндрэлүүд  Кардиогений шок □ Бусад:_________________________________ |
| Зүрх судасны бус өвчлөл | □ Үгүй □ Тийм □ Тодорхойгүй Тийм бол тохирох зүйлсийг бүгдийг сонгоно уу.  Спондилит  Септик шок гломерулонефрит  Микотик аневризм: Байршил:____________________________  Бөөрний цочмог дутагдал  Байнгын халууралт (>7 хоног) □ Бусад:_________________________________ |

15. Карнофски оноо

100% - хэвийн, зовуурь үгүй, өвчний шинж тэмдэггүй

90% - хэвийн үйл ажиллагаа явуулах чадвартай, өвчний шинж тэмдэг багатай

80% - зовуурь шинж тэмдгүүд илрэх ч хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаагүй

70% - өөрийгөө халамжлах, хэвийн үйл ажиллагаа, ажил хийх чадваргүй

60% - тусламж шаардлагатай, ихэнх хувийн хэрэгцээг хангаж чадна

50% - байнга тусламж шаарддаг, байнга эмнэлгийн тусламж шаарддаг

40% - хөгжлийн бэрхшээлтэй, онцгой анхаарал халамж, тусламж шаарддаг

30% - хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай боловч үхэлд хүргэх эрсдэлгүй

20% - Зовуурь шаналгаа их, яаралтай эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай, дэмжих арга хэмжээ эсвэл эмчилгээ шаардлагатай

10% - үхэлд хүргэдэг, хурдан даамжрах үхэлд хүргэх өвчний явц

0% - үхэл

16. Өвчтөний амьдралын чанарын асуумж EuroQoL 5D-5L

EuroQol (EQ-5D-5L) асуумжийг гүйцэтгэсэн үү?  Үгүй  Тийм

ХӨДӨЛГӨӨН

Би алхахад ямар ч асуудалгүй

Би алхахад бага зэрэг асуудалтай

Би алхахад дунд зэрэг асуудалтай

Би алхахад ноцтой асуудалтай

Би алхах чадваргүй

ӨӨРИЙГӨӨ АРЧЛАХ

Би өөрийгөө угаах, хувцаслахад ямар ч асуудалгүй

Би өөрийгөө угаах, хувцаслахад бага зэрэг асуудалтай

Би өөрийгөө угаах, хувцаслахад дунд зэрэг асуудалтай

Би өөрийгөө угаах, хувцаслахад ноцтой асуудалтай

Би өөрийгөө угаах, хувцаслах чадваргүй

ЭНГИЙН ҮЙЛДЭЛ (жишээ нь ажил, сургууль, гэрийн ажил, гэр бүл эсвэл чөлөөт цагийн үйлдэл)

Би энгийн үйлдэл хийхэд ямар ч асуудалгүй

Би энгийн үйлдэл хийхэд бага зэрэг асуудалтай

Би энгийн үйлдэл хийхэд дунд зэрэг асуудалтай

Би энгийн үйлдэл хийхэд ноцтой асуудалтай

Би энгийн үйлдэл хийх чадваргүй

ӨВЧИН / ТАВГҮЙ БАЙДАЛ

Надад ямар ч өвчлөл эсвэл тавгүй байдал байхгүй

Надад бага зэрэг өвчлөл эсвэл тавгүй байдал байгаа

Надад дунд зэрэг өвчлөл эсвэл тавгүй байдал байгаа

Надад ноцтой өвчлөл эсвэл тавгүй байдал байгаа

Надад хэт их өвчлөл эсвэл тавгүй байдал байгаа

САНАА ЗОВНИЛТ / СЭТГЭЛ ГУТРАЛ

Би санаа зовж эсвэл сэтгэл гутраагүй

Би бага зэрэг санаа зовж эсвэл сэтгэл гутарсан

Би дунд зэрэг санаа зовж эсвэл сэтгэл гутарсан

Би ноцтой санаа зовж эсвэл сэтгэл гутарсан

Би хэт их санаа зовж эсвэл сэтгэл гутарсан

Дүрслэл-аналогийн хэмжээ (VAS) утга: |_ _ _ | (0-ээс 100 хүртэл)

3.1 ТИТЭМ СУДАСНЫ ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ МАЯГТ

ТиСДО/ТиСДЭ-нд орсон хүмүүс дахин энэ ажилбартаа орохоор болоход ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЛИЙГ DUPLICATE хийх үү гэж асуудаг байх!!!

| - PAST MEDICAL HISTORY |  |
| --- | --- |
| Coronary angioplasty history | Y/N/? |
| Coronary artery bypass graft | Y/N/? |
| MI (myocardial infarction) | Y/N/? |
| STROKE | - ? / - No stroke / - Unspecified stroke / - Hemorrhagic stroke / - Ischemic stroke / - TIA |
| Renal insufficiency | - None or mild - Moderate renal insufficiency GFR <60 - Severe renal insufficiency GFR <30 - Dialysis - ? |
| Arterial Vascular pathology (Peripheral vascular disease) | Y/N/? |
| Cardiac insufficiency | Y / N / ? |
| Bleeding history | Y / N |
| LVEF (LV ejection fraction) | - 50% - 41-50% - 30-40% - < 30% - Unknown |
| - RISK FACTORS |  |
| Diabetes | - Non-diabetic - insulin-dependent diabetes - non insulin-dependent diabetes - Prediabetes - ? |
| Hypercholesterolemia | Y / N / ? |
| Smoking | - Non-smoker / - current smoker / - former smoker / - Smoking ? |
| Hypertension | Y / N / ? |

| Coronary heredity | Y / N / ? |
| --- | --- |
| Toxics | No / Cannabis (THC) /Cocaine / other / ? |
| - CLINICAL STATUS |  |
| Angina status | - asymptomatic - stable angina - ACS ST- - ACS ST + - ? |
| ACS delay | - No ACS - ACS < 24h (emergency) - ACS > 24h - ACS unknown? |
| Ischemia documented if stable (excluding ACS) | - Abnormal resting ECG represents ischemia - Scinti + - stress test + - stress echo + - enzyme elevation - CT +, If YES: CALCIUM SCORE ___ - MRI + - Echo (HYPOKINESIA/AKINESIA) + - Holter + |
| Diagnosis ECG, rhythm | MAKE IT AS SIMPLE AS POSSIBLE, LIKE ST+/- Normal / Abnormal |
| If Abnormal : | sinus rhythm / atrial fibrillation or atrial flutter / ventricular tachycardia / other / unknown |
| Heart rate | ___ bpm |
| Killip | - I (normal HD)/ - II (sub acute pulmonary edema) / - III (acute pulmonary edema) / - IV (Shock) |
| - CORONARY ANGIOGRAPHY |  |
| Ambulatory examination | Y / N |
| Character of examination | scheduled / urgent |
| Main arterial access | Radial L / Radial R / Distal radial R / Distal radial L / Femoral L / Femoral R / Humeral L / Humeral R / Ulnar L or / Ulnar R / Other / ? |
| Introducer size | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 French / Other |
| Anatomy/ Anomaly Dominancy asuu Batzaya | Y/N |

| Arterial closure | Manual compression and band / Angioseal / Vasoseal / Exoseal / Perclose /Starclose / Prostar / Femoseal / Duett / Proglide / other |
| --- | --- |
| Ventriculography | Y / N / ? |
| if ventriculography LVEF ? | ___ % |
| LM (left main) > 50% Y / N | Y / N |
| Bypass > 50% Y / N | Y / N |
| Bifurcation | Y / N |
| result conclusion | Coro normal / lesion <50% / 1 vessel / 2 vessel / 3 vessel / isolated LMCA |
| Lesion location | LMCA / LAD 1 / LAD 2 / LAD 3 / Dg 1 / Dg 2 / LCx 1 / LCx 2 / LCx 3 / OM 1 / OM 2 / Ramus / RCA 1 / RCA 2 / RCA 3 / PDA / RVP / Saphenous bridge / Mammary bridge / Other |
| Coronary angiogram picture | ASK IT POSSIBILITY OF DEVELOPMENT PICTURE AND TEXT CODING FOR STENOSIS SEVERITY ЗУРАГ ХЭЛБЭРЭЭР ОРДОГ БОЛТОЛ ТЕКСТЭЭР КОДЛОХ: - LMCA O Normal / __% / O Acute occlusion / O Chronic occlusion - LAD 1 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - LAD 2 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - LAD 3 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - Dg 1 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - Dg 2 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - LCx 1 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - LCx 2 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - LCx 3 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - OM 1 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - OM 2 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - Ramus Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - RCA 1 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - RCA 2 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - RCA 3 Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - PDA Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - RVP Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - Saphenous bridge Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - Mammary bridge Normal / __% / Acute occlusion / Chronic occlusion - Other __write____ |
| Per procedure complications : yes/no : if Yes, which complication ? | no complications / Supra ventricular arrhythmia / Ventricular arrhythmia requiring cardioversion / Bradycardia requiring pacing / Distal coronary perforation / Proximal coronary perforation / Tamponade / Symptomatic and side branch occlusion / Occlusive dissection / Vascular complications (excluding coronary) / Lost stent / Neurological complication or stroke / Anaphylactic shock (excluding simple allergic reaction) / Cardiogenic shock / cardiopulmonary arrest per procedure / Procedure-related death / Other |
| Proposed treatment(s) | No treatment / Medical treatment / Coronary angioplasty / Valvuloplasty or TAVI / surgical bypass / Valvular surgery / Surgical treatment / Valvular surgery + bypass / Hybrid revascularization / Bypass / Medical-surgical staff (NO DECISION/HEART TEAM CONSULTATION) / Ischemic test / Other |
| Decision for CAG: | - Coronary angiography only (Энэ сонголтыг сонговол асуумж Ангиопласти хэсгийг алгасаад шууд дараагийн хэсэг рүү шилждэг байх) - Ad hoc PCI - Staged PCI |
| - PTCA (CORONARY ANGIOPLASTY SESSION) |  |
| Lesion treatment location | LMCA / LAD 1 / LAD 2 / LAD 3 / Dg 1 / Dg 2 / LCx 1 / LCx 2 / LCx 3 / OM 1 / OM 2 / Ramus / RCA 1 / RCA 2 / RCA 3 / PDA / RVP / Saphenous bridge / Mammary bridge / Other |
| Type of lesion | - De novo - ISR - Other cause: _________write______ |
| Complex lesion | Y / N |
| If YES : Complex lesion | - CTO - LMCA high risk - Calcified (moderate or severe calcification) Энд Линк холбож өгөөд, дарахаар moderate calcification зэргийн тодорхойлолт харагддаг байна. - Bifurcation requires 2 stent technique - Very long lesion - Multivessel (SYNTAX ≥33, multiple complex segments, especially diabetic with diffuse disease) - Other [Severe tortuosity (>90° bends), Saphenous vein graft (SVG) lesions, complex ISR (in-stent restenosis) especially diffuse or CTO-type, Hemodynamic instability or LV dysfunction at baseline, Need for mechanical circulatory support (Impella, ECMO, IABP)] |
| % stenosis | <50% / 50-70% / 70-90 / 90-99% (sub-occlusion) / Occlusion |
| If occluded: Age of occlusion | Acute <24h / recent <1 month / < 3 months / > 3 months (CTO) / ? |
| LESION BUR DEER STENTIIN TUHAI ASUULT GARCH IREED? STENT BUR DEER STENTIIN DELGERENGUI GARCH IRDEG BAIH ESTOI |  |
| Intracoronary imaging performed | Y/ N |
| If YES | - IVUS - Other |
| FFR (fractional flow reserve) | Y / N |
| iFR performed : | Y / N |

| Initial TIMI, (if occlusion) | 0 / 1 / 2 / 3 / ? |
| --- | --- |
| Specific to each dilated lesion (if angioplasty) |  |
| Type of | Direct stenting / stenting / T stenting / TAP stenting / culotte / DK crush / kissing stenting (v stenting) / other / ? |
| Thromboaspiration | Y / N / NP |
| Balloon alone | Y / N / NP |
| Drug eluting stent | Y / N / NP |
| Drug coated balloon only | Y / N / NP |
| Rotablator | Y / N / NP |
| TIMI final | 0 / 1 / 2 / 3 / No |
| Angioplasty result | Successful / unsuccessful |
| for each stent |  |
| Stent manufacturer and name | - Xience pro A (Abbott) - Ultimaster Tansei (Terumo) - Synsiro/Orsiro (Biotronik) - Revolute intergrity (Medtronik) - Other __write___ |
| Reference number | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Lesion treatment location | LMCA / LAD 1 / LAD 2 / LAD 3 / Dg 1 / Dg 2 / LCx 1 / LCx 2 / LCx 3 / OM 1 / OM 2 / Ramus / RCA 1 / RCA 2 / RCA 3 / PDA / RVP / Saphenous bridge / Mammary bridge / Other |
| Stent diameter per lesion | ___ mm |
| Stent length per lesion | ___ mm |
| stent number | ___ |
| - TECHNICAL |  |
| contrast / dosimetry |  |
| Contrast type | Iopromid (Ultravist) / iodixanol (Visipaque) / iohexol (Omnipaque) / Iobitridol (Xenetix) / Iopamidol (Pamiray) |
| Contrast Quantity | ___ in ml |
| Scopy time | ___ min |
| PDS | cGy.m2 |
| Cumulative Kerma air | mGy |
| Treatments (if ATL or ST+) |  |
| Aspirin during procedure/pre-procedural (peri-procedural) | Y / N / ? |
| AAP (antiplatelet agent) other than aspirin during procedure (peri-procedural) | N / Clopidogrel / Prasugrel / Ticagrelor / Ticlopidine / Cangrelor / other / ? |

| IV anticoagulant during procedure | No / UFH / LMWH |
| --- | --- |
| In hospital follow-up : has to be performed by a research clinical assistant at the hospitalization discharge |  |
| Date of discharge from hospital | ____ - __ - __ |
| Discharge mode | home / transfer to another hospital (non-rehabilitation ward) / transfer to rehabilitation facility / death |
| Death Hospital | Y / N |
| Complete revascularization at hospital discharge ? | Y / N / ? |
| In-hospital complications : Y/ N : if yes which complication ? |  |
| Treatment at discharge |  |
| Aspirin | Y / N / Not applicable / ? |
| Antiplatelet other than aspirin | No / Ticlopidine / Clopidogrel / Prasugrel / Ticagrelor / Not applicable / ? |
| Oral anticoagulant | No / VKA / Pradaxa / Xarelto / Eliquis / Other / Not applicable / ? |
| ACEI or ARB | Y / N / Not applicable / ? |
| BB | Y / N / Not applicable / ? |
| Statins | Y / N / Not applicable / ? |
| If yes, Ezetimibe : | Y / N / Not applicable / ? |
| FOLLOW-UP 1 YEAR |  |
| Complications 1 year |  |
| Death 1 year | Y / N |
| AMI recurrent | Y/N / If YES: Type1 / Type 4a / Type 4b / NA / ? |
| If yes date : | ____ - __ - __ |
| Any bleeding : | Y/N If YES : Please specify : ____________ must be written |
| Severe hemorrhage (BARC > or = 3) | Yes/No If YES, Please specify : or <3 / BARC 3a / BARC 3b / BARC 3c / BARC 4 / BARC 5a / BARC 5b / NA / ? |
| If yes date : | ____ - __ - __ |
| Anticoagulant treatments 1 year |  |
| Aspirin | Y / N / not applicable / ? |
| Antiplatelet other than aspirin | Clopidogrel / Prasugrel / Ticagrelor / N / Ticlopidine / NA |
| Duration of dual therapy | Never / < 1 month / 1 to 3 months / 3 4 to 6 months / 6 7 months-12 months / > 12 months / not applicable / ? |
| Oral Anticoagulant | No / VKA / Pradaxa / Xarelto / Eliquis / Not applicable / Other |
| Lipid-lowering treatments 1 year |  |
| Lipid-lowering treatment | Y / N / Not applicable / ? |
| If yes, Statins : | Y / N / Not applicable / ? |

| If yes, molecule : | Atorvastatin / Rosuvastatin / Fluvastatin / Pravastatin / Simvastatin |
| --- | --- |
| If yes, dosage (in mg) : | 10 / 20 / 40 / 80 |
| If yes, Ezetimibe : | Y / N / Not applicable / ? |
| Additional data for register ST + Хэрэв INDICATION Хэсэгт (1) ACS: Persistent ST+, <24h; (2) ACS: Late-onset ST+, >24h нар хариултууд сонгогдсон бол автоматаар, нэмэлтээр гарч ирэх!!! |  |
| PRESUMED ONSET OF PAIN |  |
| Date Pain begining | dd/ mm/ |
| Pain begining time | hh: mn |
| PATIENT CALL |  |
| Admission type: | - 103 (Emergency) - From another hospital - Patient by themselves - Outpatient clinic |
| call 103 (by patient or relative) | Call 103 (emergency transportation unit) / No call |
| if yes Call date | dd/ mm/ |
| if yes Call time | hh: mn |
| Date of FMC first medical contact | dd/ mm/ |
| Time of FMC | hh: mn |
| Date 1st qualifying ECG | dd/ mm/ |
| Time 1st qualifying ECG | hh: mn |
| 1st medical practitioner | - Өрхийн эмч - 103-ийн эмч - Сумын эмч - Нэгдсэн эмнэлгийн эмч - Яаралтай тусламжийн тасгийн эмч - Зүрх судасны эмч - Эмнэлэг доторх хэвтэн эмчлүүлэх тасагт - Эрчимт эмчилгээний тасаг |
| 1st Hospital | (List of hospitals specific to the region) Эмнэлгүүдийн жагсаалт оруулна СХД-НЭ, СХД-ЭМТ, БГД-ЭМТ, ХУД-ЭМТ, ХУД-НЭ, БЗД-ЭМТ, БЗД-НЭ, Багануур НЭ, Багахангай НЭ, Налайх НЭ, СБД-ЭМТ, СБД НЭ, ЧД-ЭМТ, Дархан АНЭ, Сэлэнгэ АНЭ, Хөвсгөл АНЭ, Орхон БОЭТ, Булган АНЭ, ӨВөрхангай БОЭТ, Төв АНЭ, Сумын эмнэлэг, Ховд БОЭТ, Баян-Өлгий АНЭ, Увс- АНЭ, Завхан-АНЭ, Говь-Алтай АНЭ, Баянхонгор АНЭ, Архангай АНЭ, Өмнөговь БОЭТ, Дундговь АНЭ, Дорноговь АНЭ, Хэнтий АНЭ, Сүхбаатар АНЭ, Дорнод БОЭТ, УНТЭ, УХТЭ, Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, Өрхийн ЭМТ, бусад (_бичих__) |
| 2nd medical practitioner | - Өрхийн эмч - 103-ийн эмч - Сумын эмч - Нэгдсэн эмнэлгийн эмч - Яаралтай тусламжийн тасгийн эмч - Зүрх судасны эмч - Эмнэлэг доторх хэвтэн эмчлүүлэх тасагт - Эрчимт эмчилгээний тасаг |
| 3rd medical practitioner | - Өрхийн эмч - 103-ийн эмч - Сумын эмч - Нэгдсэн эмнэлгийн эмч - Яаралтай тусламжийн тасгийн эмч - Зүрх судасны эмч - Эмнэлэг доторх хэвтэн эмчлүүлэх тасагт - Эрчимт эмчилгээний тасаг |
| 4th medical practitioner | - Өрхийн эмч - 103-ийн эмч - Сумын эмч - Нэгдсэн эмнэлгийн эмч - Яаралтай тусламжийн тасгийн эмч - Зүрх судасны эмч - Эмнэлэг доторх хэвтэн эмчлүүлэх тасагт - Эрчимт эмчилгээний тасаг |
| 5th medical practitioner | - Өрхийн эмч - 103-ийн эмч - Сумын эмч - Нэгдсэн эмнэлгийн эмч - Яаралтай тусламжийн тасгийн эмч - Зүрх судасны эмч - Эмнэлэг доторх хэвтэн эмчлүүлэх тасагт - Эрчимт эмчилгээний тасаг |
| Clinic ST + |  |
| INFARCT SITE | Anterior / Lateral / Inferior / other / NP |
| Revascularization |  |
| Fibrinolysis | Y / N |
| if yes Date Fibrinolysis | dd/ mm/ |
| if yes Time of Fibrinolysis (door to needle time) | hh: mn |
| if no, reasons | Primary PCI / no ECG criteria / too long delay / contraindication / unspecified |
| Date of admission to | dd/ mm/ |
| Time of admission to | hh: mn |
| if no PCI, causes | spontaneous reperfusion / no PCI capable / out of time / other |
| Date of Primary PCI | dd/ mm/ |
| Time of Primary PCI start: | hh: mn |
| Deadlines |  |
| Pain- ECG | Should be automatically calculated (mn) |
| ECG- wire time | Should be automatically calculated (mn) |
| ECG- TIV | Should be automatically calculated (mn) |
| SAVE | - YES - NO |
| COMPLETE AND SAVE ? (PCI хийсэн эмч шалгаад төгсгөх) | - YES Registry is completed, saved and cannot be edited. - NO Saved and remains to further edit. |

НОГООРУУЛСАН SESSION БҮРИЙН ДООР ХАДГАЛАХ ТОВЧЛУУР БАЙЖ8 ХАДГАЛЖ ЯВАХ!!!

4.1 ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТ